WELLORESTO

Parcours client

De la découverte à l’autonomie

Spécification fonctionnelle et technique — acquisition, création de compte, marques, abonnement, onboarding et autonomie.

Version   2.0 — refonte complète après audit technique

Date   9 septembre 2026

Remplace   Version 1.0 du 18 août 2026, invalidée par l’audit docs/audit-parcours-onboarding.md

Périmètre   Site vitrine Astro · API Go/Chi ib-welloresto-api · Back-office React wello-back-office · POS Flutter wello_resto_flutter · Borne wello-kiosk

Destinataires   Développement, produit, commercial, installation

Ce document est aligné sur le code réel La version 1.0 décrivait un parcours cible sans connaissance de l’existant. L’audit du 8 septembre 2026 a montré qu’une partie substantielle était déjà construite — et souvent mieux que ce qui était proposé. Cette version 2.0 distingue systématiquement trois états : existant pour ce qui fonctionne déjà, à construire pour ce qui reste à écrire, à corriger pour ce qui existe mais doit être repris. Chaque affirmation sur l’existant est traçable dans le rapport d’audit.

# Plan du document

Quatorze sections. Les sections 4 à 9 suivent l’ordre chronologique du parcours ; les autres sont transverses. Le volet de navigation de Word permet de circuler entre les titres.

| Section | Contenu |
| --- | --- |
| 1. Cadrage | Le problème, les contraintes, la grille tarifaire, les trois profils clients, le vocabulaire exact. |
| 2. État de l’existant | Ce qui est déjà construit, ce qui manque, ce qui doit être repris. À lire avant toute estimation. |
| 3. Cartographie | Machine à états du compte, les trois jalons, vue d’ensemble du parcours. |
| 4. Acquisition | Site vitrine, page tarifs, trois sorties, prise de rendez-vous qualifiée. |
| 5. Création de compte | Endpoint public transactionnel, les trois écrans, unicité de l’adresse, six archétypes de préréglage. |
| 6. Marques et établissements | Création d’une Marque, établissements supplémentaires, propagation de la carte. |
| 7. Abonnement | Modèle de facturation, dérogations commerciales, mandat SEPA, cascade d’impayé, passage en LIVE. |
| 8. Onboarding produit | Chemin critique en deux conditions, analyse de carte assistée, liste de démarrage, états vides. |
| 9. Autonomie et extension | Grille d’autonomie, tutoriels, quatre déclencheurs d’extension. |
| 10. Parcours accompagné | Déroulé du rendez-vous, compte support à durée limitée. |
| 11. Spécifications transverses | Modèle de données, routes, messages, RGPD, correctifs fiscaux et de sécurité. |
| 12. Lots et séquence | Trois lots, charges estimées, critères de passage. |
| 13. Décisions | Dix-sept arbitrages consignés, avec leur justification. |
| 14. Chantiers futurs | Ce qui est explicitement reporté et pourquoi. |

# 1. Cadrage

## 1.1 Ce que ce document doit résoudre

WelloResto convertit aujourd’hui par un seul canal : la démonstration suivie d’une installation. Ce canal fonctionne mais il plafonne la croissance — le modèle économique retient quatre installations par mois pour le fondateur seul, huit avec un renfort, pour une trajectoire visant 133 clients à 36 mois.

L’objectif est de spécifier un second canal, autonome, qui permette à un restaurateur de créer son compte, de configurer son établissement et d’encaisser sans intervention humaine — tout en conservant le canal accompagné pour les profils qui le justifient. Les deux canaux aboutissent au même compte, dans le même état, avec la même liste de démarrage. Un seul parcours, deux modes d’assistance.

Un seul verrou technique sépare aujourd’hui WelloResto du self-onboarding L’audit est formel : la création d’établissement en self-service existe déjà et fonctionne (bouton « Nouvel établissement » du tableau de bord, transactionnel, avec initialisation de sept tables satellites). Ce qui manque est unique et précis : il n’existe aucun endpoint public de création de compte utilisateur. Ni /register, ni /signup ; et POST /users exige déjà une authentification et la permission staff.manage. Tout le lot A tourne autour de ce maillon.

## 1.2 Contraintes structurantes

| # | Contrainte | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| 1 | Un compte marchand = un établissement. La table s’appelle merchant, au singulier. Aucune table establishments n’existe. | Le vocabulaire du document suit strictement le code. La Marque (table brands) est le seul niveau de regroupement. |
| 2 | Pas d’environnement de test. Le compte créé est un compte de production. | L’état SETUP tient lieu de phase d’essai : sans moyen de paiement, la caisse ne peut pas ouvrir de registre, donc aucune commande n’est possible. |
| 3 | Aucun JWT. L’authentification repose sur un jeton opaque de 60 caractères, stocké dans users_rights.token, sans expiration, un par lien utilisateur-marchand. | La connexion Google produit ce même jeton opaque, pas un jeton applicatif signé. Le multi-établissements est un jeton par marchand, jamais un identifiant mutable. |
| 4 | Caisse soumise à l’article 286-I-3° bis du CGI. Quatre chaînes de hachage indépendantes coexistent. | Le mode formation devra cohabiter avec ces quatre chaînes. C’est la raison de son report au lot C. |
| 5 | Encaissement client final via comptes connectés (connaissance client obligatoire). | Le parcours de vérification n’est jamais déclenché à l’inscription : uniquement au moment d’activer un canal de paiement en ligne. |
| 6 | Fondateur solo. Développement et support par une seule personne. | Tout ce qui peut être déterministe l’est. Un seul usage d’IA est retenu dans tout le parcours. |
| 7 | Cible française, en français, RGPD. | Les sources publiques françaises restent exploitables pour le pré-remplissage. |

## 1.3 L’offre

| Pack | Prix mensuel HT | Contenu | Cible |
| --- | --- | --- | --- |
| Essentiel | 79 € (66 € annuel) | Socle caisse : encaissement, commande en ligne, QR à table, click & collect, plan de salle, écran cuisine, exports comptables. 1 poste. | Snack, kebab, sandwicherie |
| Pro | 129 € (108 € annuel) | Socle + 2 modules au choix + planning jusqu’à 10 salariés + support prioritaire. | Restaurant traditionnel, brasserie, pizzeria |
| Complet | 189 € (158 € annuel) | Socle + les 5 modules + tout module futur à sa sortie + accompagnement renforcé. | Fast-food équipé, multi-canal |
| Enseigne | Sur devis | À partir de trois établissements : tarification dédiée, consolidation, interlocuteur unique. | Groupes et franchises |

| Module | Prix | Dépendance |
| --- | --- | --- |
| Réservation | +59 € | Plan de salle configuré |
| HACCP | +35 € | Aucune |
| Planning | 29 € + 2,50 € / salarié | Fiches employés (possibles sans compte utilisateur) |
| Intégration marketplaces | +39 € | Carte publiée |
| Suivi de livraison | +39 € | Zone de livraison définie |
| Borne de commande | 189 € les 24 premiers mois, puis 89 € — engagement 36 mois (139 € par borne supplémentaire) | Compte connecté actif + carte publiée |
| Poste supplémentaire | +25 € | Aucune |
| Mise en service | 690 € une fois — offerte à 24 mois | Canal accompagné, ou option en autonome |

Variables à l’usage : SMS 0,07 € l’unité ; frais d’encaissement 1,4 % + 0,15 € en borne, 1,5 % + 0,25 € en ligne. Remise de 10 % par établissement dès le deuxième. Paiement annuel : dix mois facturés sur douze.

### 1.3.1 La borne — structure retenue

Décision N1. Le message de vente tient en une phrase, et il ne repose sur aucun chiffre contestable : « Au bout de 24 mois, la borne est à vous et votre abonnement passe à 89 €. »

| Période | Tarif | Contenu | Engagement |
| --- | --- | --- | --- |
| Mois 1 à 24 | 189 € / mois (139 € par borne supplémentaire) | Matériel, terminal de paiement, logiciel, maintenance, échange en cas de panne | Engagement 36 mois |
| Mois 24 | — | Propriété de la borne transférée au client | — |
| Mois 25 à 36 | 89 € / mois | Logiciel, maintenance, échange en cas de panne | Engagement 36 mois (en cours) |
| Mois 37 et suivants | 89 € / mois | Identique | 12 mois, reconduction tacite |

Pourquoi le palier tombe au mois 24 et pas au mois 36 Une structure à 189 € sur 36 mois puis 89 € comporte deux transitions : la propriété au terme, et la baisse de prix juste après. La structure retenue n’en comporte qu’une seule, au mois 25, et elle est entièrement positive : la borne devient celle du client et sa facture baisse de 100 €, au même instant. Le mois 37 devient un non-événement, puisque le tarif n’y change pas. C’est ce qui rend la promesse mémorable et supprime le moment de risque de départ. Second effet : la garantie court alors douze mois après le transfert de propriété au lieu de s’éteindre à l’instant précis où le client devient propriétaire. Total client sur l’engagement : 5 604 € (24 × 189 + 12 × 89), contre 6 804 € dans la structure précédente.

Trois points à border avant de commercialiser Ne pas chiffrer la borne dans l’argumentaire. Le coût réel est descendu à environ 800 € l’unité par lot de trois, transport compris. Une décomposition annonçant « votre borne à 3 000 € » devient contestable dès qu’un restaurateur cherche le prix du matériel. La formulation retenue vend l’issue, pas la valorisation : « Au bout de 24 mois, la borne est à vous et votre abonnement passe à 89 €. » Vérifier l’applicabilité réelle de la garantie constructeur avant de la mettre en avant. Sur du matériel importé, le retour vers l’usine coûte souvent plus que l’unité elle-même. L’alternative tenable, et à privilégier dans les conditions générales, est une garantie d’échange WelloResto sur 36 mois, assurée depuis le stock. Clauses obligatoires : l’échange couvre la panne, jamais le renouvellement ni l’obsolescence ; le matériel d’échange reste propriété de WelloResto jusqu’au transfert ; le transfert intervient au mois 24 ; le sort du matériel en cas de résiliation anticipée avant le mois 24 doit être écrit.

Le modèle économique est à reprendre Le plan d’affaires retient 1 800 € de matériel posé. À 800 € l’unité, le retour sur investissement matériel passe d’environ 9,9 mois à 4,2 mois, et le cash immobilisé en matériel — le poste qui creuse le creux de trésorerie du modèle — chute de plus de moitié. Cela change probablement la capacité à financer le déploiement et mérite une passe complète sur la feuille de calcul.

## 1.4 Les trois profils

|  | Traditionnel | Fast-food équipé | Snack / emporter |
| --- | --- | --- | --- |
| Part des nouveaux clients | 45 % | 25 % | 30 % |
| Revenu mensuel moyen | 140 € | 530 € | 80 € |
| Marge de contribution | 135 € | 426 € | 75 € |
| Complexité de carte | Élevée (80–250 références) | Moyenne | Faible (30–80 références) |
| Canal recommandé | Autonome, accompagné si migration de caisse | Accompagné obligatoire (matériel, engagement) | Autonome par défaut |
| Délai visé jusqu’au premier ticket | ≤ 3 jours | ≤ 3 semaines (délai matériel) | ≤ 60 minutes |

Règle d’arbitrage entre canaux Le canal accompagné est déclenché par trois signaux objectifs et non par une préférence déclarée : bornes dans le panier, trois établissements ou plus, ou migration depuis une caisse existante avec reprise de carte. Tout le reste part en autonome. Laisser le visiteur choisir librement conduit à une sur-demande d’accompagnement, qui est précisément la ressource contrainte.

## 1.5 Vocabulaire

| Terme | Définition | Entité |
| --- | --- | --- |
| Marchand | Un point de vente physique. Entité contractante et facturée. Porte la carte, le plan de salle, les horaires, le fuseau, le journal fiscal. Ce document dit « marchand » ou « établissement » indifféremment. | merchant |
| Marque | Enseigne regroupant plusieurs marchands. Facultative. Sert la page publique de l’enseigne. | brands |
| Utilisateur | Une personne physique disposant d’identifiants. | users |
| Droits | Le lien utilisateur-marchand. Porte le rôle, le jeton de session, le code PIN. | users_rights |
| Rôle | Modèle de permissions par marchand. Deux rôles système : admin et staff. | roles |
| Fiche employé | Personne planifiable, avec ou sans compte utilisateur. | employees |
| Préréglage | Jeu de paramètres par défaut appliqué à la création selon le type de restauration. | merchant_presets |
| Première valeur | Premier ticket réel encaissé et clôturé. | Jalon J3 |

# 2. État de l’existant

Cette section est le point de départ de toute estimation. Elle résume ce que l’audit du 8 septembre 2026 a établi, dépôt par dépôt. Les références de fichiers renvoient au rapport docs/audit-parcours-onboarding.md.

## 2.1 Ce qui est déjà construit

| Domaine | État réel | Conséquence sur le parcours |
| --- | --- | --- |
| Contrôle d’accès par rôles | Complet. 19 clés de permission, tables roles / permissions / role_permissions, deux rôles système par marchand, six garde-fous métier, réconciliation horaire automatique. L’onglet « Droits » utilise déjà un sélecteur de rôle. | Rien à concevoir. Un seul défaut à corriger : le rôle attribué par défaut est admin (§11.5). |
| Pipeline d’import de carte | Quatre portes convergentes : export Zelty, modèle Wello .xlsx, saisie en masse, et copie du catalogue d’un autre établissement. Séquence parse → preview (Redis) → commit transactionnel, blocages en 422. | L’analyse de carte par IA se greffe dessus au lieu d’être un nouveau chantier. La création de catégories en masse existe déjà comme effet du commit. |
| Création d’établissement | Fonctionnelle et transactionnelle : POST /pos/create crée le marchand, l’abonnement, deux QR, cinq tables de paramètres, une caisse principale, deux rôles système, et le lien utilisateur. | Le tunnel public réutilise cette mécanique au lieu de la réécrire. |
| Multi-établissements | Natif. Un jeton par lien dans users_rights, sélecteur d’établissement dans l’en-tête du back-office, bascule par loginWithToken. | Le patron de bascule est réutilisé tel quel pour les établissements supplémentaires et la Marque. |
| Mot de passe oublié | Complet : jeton haché SHA-256, expiration 30 minutes, usage unique par CAS SQL, anti-énumération, rotation de toutes les sessions, purge quotidienne. | C’est le chemin de récupération en cas d’adresse déjà utilisée. |
| Autocomplétion d’adresse | Composant AddressAutocomplete branché sur le SDK Google Places côté navigateur, sans dépendance à l’authentification ni à l’API. | Réutilisable directement dans un tunnel public. Deux ajustements en §5.3. |
| Drapeaux de modules | La requête de connexion résout chaque module par COALESCE(subscriptions, packages, défaut) — la ligne du marchand prime sur son plan. | C’est exactement le mécanisme de dérogation commerciale demandé. Il existe, il faut l’exposer. |
| Numérotation fiscale | Séquence annuelle F-AAAA-NNNNNN sur les reçus, avec verrou FOR UPDATE. | C’est la séquence que le mode formation devra préserver, plus que le numéro de commande qui boucle de 1 à 99. |

## 2.2 Ce qui manque

| Manque | Impact | Lot |
| --- | --- | --- |
| Endpoint public de création de compte utilisateur | Verrou unique du self-onboarding. Sans lui, rien n’est possible. | A |
| Connexion par fournisseur externe | Aucune authentification Google, OAuth ou SSO nulle part dans l’écosystème. | A |
| Préréglages par type de restauration | Un nouveau marchand reçoit uniquement les valeurs par défaut SQL, aucune configuration métier. | A |
| Écriture des Marques | La table existe et est lue par la page publique, mais aucun code n’y écrit jamais. | C |
| Abonnement réel | Aucun appel à Stripe Billing. stripe_subscription_id est forcé à vide. Aucune modification possible après création. Zéro facture enregistrée. | B |
| Mandat SEPA | Aucune trace de SEPA, d’IBAN de prélèvement ou de mandat dans le code ou le schéma. | B |
| Analyse de carte assistée | La quatrième porte du pipeline d’import. | B |
| Mode formation | Aucun mode école, test ou démonstration nulle part. | C |
| Moyens d’encaissement paramétrables | Codés en dur à quatre endroits indépendants, avec des listes divergentes. | C |

## 2.3 Ce qui existe mais doit être repris

| Point | Constat de l’audit | Correctif | Lot |
| --- | --- | --- | --- |
| Unicité de l’adresse électronique | users.email n’a aucune contrainte d’unicité, ni en base ni en code. Le login fait UPPER(email) = UPPER(?) avec un LIMIT 1. | Index unique sur la forme minuscule. Bloquant pour le self-onboarding. | A |
| Rôle par défaut | merchant.default_role_id pointe sur admin : tout membre créé arrive administrateur. | Basculer le défaut sur staff et exposer le sélecteur de rôle à la création. | A |
| Garde sur la création d’établissement | POST /pos/create n’a aucune permission, contrairement à sa voisine /pos/link-user. | Ajouter settings.manage — dans le même lot que le rôle par défaut, sinon la régression est garantie. | A |
| Signature des appels entrants Stripe | La fonction de vérification est un bloc vide, jamais appelé. Aucun secret configuré, aucune lecture de l’en-tête de signature, aucune protection sur la route. | Vérification stricte avec rejet en 400. Prérequis de la facturation, pas une finition. | B |
| Clé de signature fiscale | Lue sans validation au démarrage : absente, la signature est calculée avec une clé vide, sans erreur ni journal. | Arrêt au démarrage si absente. Sans risque : la variable est définie en production. | A |
| Commandes refusées sans chaînage | Trois chemins mènent une commande à CLOSED ; un seul, le refus marchand, n’écrit ni empreinte ni signature. | Ajouter le chaînage, sans reprise de l’historique. | A |
| Plan d’abonnement non validé | package_id n’est jamais vérifié contre la table des plans. Une ligne orpheline existe en base. | Validation à l’insertion. | B |
| Colonne de nom d’utilisateur | users.name porte l’unique historique et sert d’identifiant de connexion, remplacé en pratique par l’adresse. | Remplie avec l’adresse normalisée, conservée au lot A, retirée au lot C. | A puis C |

# 3. Cartographie du parcours

## 3.1 Machine à états du compte

Six états, portés par une nouvelle colonne activation_state sur merchant. Toute transition est journalisée avec son horodatage, son acteur et sa cause.

DRAFT       session de création en cours, rien de persisté en base

└─▶ SETUP        compte + marchand + propriétaire créés, préréglage appliqué

│          aucun moyen de paiement exigé, aucune commande possible

├─▶ LIVE           mandat SEPA accepté + carte vendable

└─▶ DORMANT        30 jours en SETUP sans passage en LIVE

└─▶ SETUP    réactivable par simple connexion, sans perte

LIVE ├─▶ PAST_DUE   échec de prélèvement notifié

│     ├─▶ LIVE           prélèvement suivant réussi

│     └─▶ SUSPENDED      second échec + 14 jours écoulés

└─▶ CANCELLED  résiliation à échéance, données conservées 12 mois

### Définition exacte de chaque état

| État | Condition d’entrée | Ce que le client peut faire |
| --- | --- | --- |
| SETUP | Création du compte | Tout configurer : carte, paramètres, équipe, matériel. Voir tous les écrans du back-office, y compris les analyses (vides). Ne peut pas ouvrir de registre de caisse, donc ne peut créer aucune commande. |
| LIVE | Mandat SEPA accepté — seule condition | Exploitation complète. Le POS accepte l’ouverture de registre. Un marchand peut être LIVE sans carte : il ouvre alors une caisse au catalogue vide, ce qui n’est pas un problème et reste signalé par la liste de démarrage. |
| DORMANT | 30 jours en SETUP sans passage en LIVE | Connexion possible. Plus aucun message d’onboarding. Retour en SETUP à la première connexion. |
| PAST_DUE | Notification d’échec de prélèvement reçue | Accès complet maintenu, sans aucune restriction. Bandeau d’information dans le back-office. Le POS ne mentionne rien. |
| SUSPENDED | Second échec, puis 14 jours de fenêtre support écoulés | Lecture seule. Canaux en ligne coupés. Exports fiscaux et clôture de caisse restent accessibles. Le POS refuse l’ouverture de registre avec un message explicite. |
| CANCELLED | Résiliation à échéance | Lecture seule et export. Données d’exploitation conservées 12 mois, données fiscales 6 ans. |

Le point de vente ne connaît pas l’abonnement Le POS et la borne ne doivent afficher aucune information sur l’état de l’abonnement, aucun bandeau, aucune alerte. La seule exception est le refus d’ouverture de registre en SETUP, DORMANT ou SUSPENDED, avec un message court renvoyant au back-office. Un caissier en plein service n’a pas à connaître la situation de facturation de son patron.

## 3.2 Les trois jalons

| Jalon | Définition exacte | Cible |
| --- | --- | --- |
| J1 — Compte créé | Utilisateur, marchand et lien de droits persistés, préréglage appliqué | Moins de 3 minutes depuis le clic |
| J2 — Carte vendable | Au moins un produit actif avec prix et trois taux de TVA renseignés | Moins de 48 h après J1 |
| J3 — Première valeur | Premier ticket réel encaissé et clôture de caisse effectuée | Moins de 7 jours après J1 |

J2 est un jalon de suivi, pas une condition de passage en LIVE. Le seul verrou technique est le mandat SEPA (décision N4bis) : conditionner LIVE à l’existence d’une carte ajouterait une vérification là où la réalité s’en charge — sans produit, la caisse s’ouvre sur un catalogue vide et le client le voit immédiatement.

Ces cibles sont des hypothèses de travail. La mesure fait l’objet d’un chantier distinct (§14) : instrumenter avant d’avoir figé le parcours produirait des indicateurs à refaire.

## 3.3 Vue d’ensemble

SITE VITRINE (Astro)

accueil ─ fonctionnalités ─ /tarifs + configurateur

│

┌────────────────────┼────────────────────┐

▼                    ▼                    ▼

« Créer mon compte »   « Être rappelé »   « Récupérer ma carte »

│                    │                    │

│                    └─── RDV 30 min ─────┤

│                         + invitation     │

│                                          ▼

│                                création assistée

│                              (compte support 72 h)

└────────────────────┬─────────────────────┘

▼

POST /signup  —  transaction unique

utilisateur + marchand + préréglage + rôles + droits

▼

ÉTAT « SETUP »

bandeau permanent : « Mode configuration — renseignez

un moyen de paiement pour passer en LIVE »

│

┌────────────────┴────────────────┐

▼                                 ▼

Carte vendable                    Mandat SEPA accepté

(import, analyse IA, saisie)          (Elements intégré)

└────────────────┬────────────────┘

▼

ÉTAT « LIVE »

ouverture de registre autorisée

▼

premier ticket ─▶ autonomie ─▶ extension

│

▼

Marque et établissements supplémentaires

# 4. Phase 1 — Acquisition

Le site vitrine existe (Astro 5, Tailwind v4, MDX) et convertit vers un unique formulaire de démonstration. Cette section définit ce qui doit changer pour qu’il porte trois sorties.

## 4.1 Les trois sorties

Trois formulations, pas davantage. Elles couvrent les trois situations réelles d’un restaurateur devant la page tarifs.

| Bouton | Destination | Pour qui | État |
| --- | --- | --- | --- |
| Créer mon compte | Tunnel public de création | Le restaurateur qui veut démarrer seul | à construire |
| Être rappelé | Prise de rendez-vous de 30 minutes | Celui qui a des questions, ou un profil accompagné | à corriger |
| Récupérer ma carte | Formulaire de reprise, mise en service 690 € | Celui qui change de caisse et redoute la ressaisie | à construire |

### Règle d’affichage

| Situation détectée | Bouton principal | Boutons secondaires |
| --- | --- | --- |
| Panier sans borne, moins de 3 établissements | Créer mon compte | Être rappelé · Récupérer ma carte |
| Au moins une borne dans le panier | Être rappelé | Créer mon compte |
| 3 établissements ou plus | Être rappelé | — |
| Deuxième visite avec panier conservé | Reprendre ma configuration | Être rappelé |

La formulation, exactement « Créez votre compte et configurez-le gratuitement. » Rien de plus. Pas de « essai gratuit », pas de durée, pas de « sans carte bancaire ». La phrase est vraie, vérifiable, et n’ouvre aucune promesse que le produit ne tient pas. Le moment du paiement est expliqué plus tard, dans le back-office, quand le client a une raison de s’y intéresser.

## 4.2 La page tarifs et son configurateur

Le configurateur est le meilleur actif de conversion du site : il fait manipuler l’offre plutôt que la lire. Son défaut est qu’il ne sert à rien après — le visiteur compose sa formule puis atterrit sur un formulaire qui l’ignore. C’est la rupture la plus coûteuse du parcours actuel.

| ÉTAPE 1 — COMPOSITION DE LA FORMULE |  |
| --- | --- |
| Objectif utilisateur | Savoir combien ça coûte pour lui, précisément, sans parler à personne. |
| Objectif business | Produire un panier qualifié et le conserver jusqu’à la souscription. |
| Contexte disponible | Modules cochés, nombre de salariés, nombre de bornes, source de trafic. |
| Intention utilisateur | Évaluation active. Le signal d’intention le plus fort du site. |
| Friction identifiée | La configuration est perdue au changement de page. Effort fourni, ressenti comme perdu. |
| Risque | Abandon au moment de recommencer. |
| Information manquante | Aucune. Toute question supplémentaire ici est une friction nette. |
| Rôle de l’IA | Aucun. |
| Action recommandée | Persister la configuration dans localStorage, la transmettre au tunnel via un jeton de contexte signé côté serveur (§4.4), et remplacer le bouton unique par les trois sorties. |
| Prochaine étape | Écran 1 du tunnel, panier déjà rempli. |
| Hypothèse à tester | Le transfert du panier augmente le taux de finalisation, parce qu’il supprime la ressaisie et joue l’effet d’engagement. |

### Deux corrections sur la page existante

| Ce qui est en place | Correction | Raison |
| --- | --- | --- |
| Le bloc comparatif « ce que vous payez ailleurs » (448 € contre 189 €) est en bas de page. | Le remonter après le configurateur et le rendre dynamique : comparer au panier réellement composé. | Un comparatif générique convainc moins qu’un comparatif portant sur la configuration que le visiteur vient de définir. |
| La foire aux questions traite l’engagement, la conformité et la reprise de carte. | Ajouter : « Puis-je démarrer seul, sans rendez-vous ? » Réponse exacte : compte en trois minutes, carte importée, aucun paiement tant que vous n’ouvrez pas votre caisse. Et : « Que se passe-t-il au bout des 36 mois de borne ? » Réponse : la borne vous appartient, l’abonnement passe à 89 €. | Deux objections majeures aujourd’hui non traitées. |

## 4.3 Prise de rendez-vous

Le formulaire actuel est branché sur Web3Forms. Il doit désormais qualifier et engager, pas seulement collecter. Le rendez-vous réservé avec invitation calendrier supprime les deux allers-retours habituels et crée l’engagement.

| Champ | Type | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’établissement | Autocomplétion d’adresse (composant existant) | Une saisie remplit ville, adresse et coordonnées. Sert à préparer le rendez-vous. |
| Type de restauration | Liste de 6 entrées | Détermine le préréglage et le discours de démonstration. |
| Situation actuelle | 3 choix : aucune caisse / caisse à remplacer / plusieurs outils séparés | Détermine s’il y a reprise de carte, donc si la mise en service s’applique, donc le montant du devis. |
| Téléphone | Champ court | Le canal de rappel réel dans la restauration. |
| Créneau | Plages de rendez-vous, hors service : 9h–11h et 14h30–17h, du lundi au samedi | Supprime les deux échanges de prise de rendez-vous. |

Implémentation la moins coûteuse : les plages de rendez-vous de Google Calendar, gratuites, qui produisent l’invitation calendrier automatiquement. Ajouter un SMS de rappel une heure avant — 0,07 €, et c’est ce qui divise le taux d’absence. Le lien secondaire « je préfère être rappelé » reste disponible pour ceux qui ne vivent pas dans un agenda.

Le champ libre « votre message » est supprimé : il produit peu d’information exploitable et allonge la perception du formulaire.

## 4.4 Passage du site au tunnel

Le site et l’application sont deux domaines. Le transfert du panier doit être signé côté serveur, sinon un visiteur pourrait s’attribuer un pack Complet au prix Essentiel. Le jeton ne contient aucune donnée personnelle.

POST /v1/public/signup-context

{

"segment": "fast_food",

"cart": { "modules": ["reservation","haccp"], "employees": 8,

"kiosks": 0, "extra_pos": 1, "billing_cycle": "monthly" },

"attribution": { "utm_source": "...", "landing": "/tarifs", "referrer": "..." }

}

201 Created

{

"context_token": "sct_9f2c...",        // TTL 24 h, signé HS256

"resolved_plan": {

"plan_code": "pro",

"monthly_total_cents": 12900,

"breakdown": [ { "code": "pro", "label": "Pack Pro", "amount_cents": 12900 } ]

},

"recommended_channel": "self_serve"    // self_serve | assisted

}

Redirection vers https://app.welloresto.fr/creer-mon-compte?ctx=sct_9f2c.... Le tunnel restitue le panier par un appel serveur : le jeton est un identifiant de contexte, jamais une source de vérité tarifaire.

### Calcul du pack le moins cher

Cette règle est aujourd’hui implémentée en JavaScript côté site. Elle doit être déplacée côté API et devenir la seule implémentation, appelée par le site, le tunnel et le back-office lors d’un changement de module.

coût_à_la_carte   = 79 + Σ(modules cochés)

+ planning éventuel (29 + 2,50 × salariés)

+ 25 × postes supplémentaires

coût_pack_pro     = 129 + Σ(modules au-delà des 2 inclus)

+ max(0 ; 2,50 × (salariés − 10)) si planning

+ 25 × postes supplémentaires

coût_pack_complet = 189 + max(0 ; 2,50 × (salariés − 10)) si planning

+ 25 × postes supplémentaires

plan_retenu = argmin(des trois)

À égalité stricte, retenir le pack supérieur.

Une seule source de vérité tarifaire La grille est aujourd’hui définie à trois endroits : le site, le modèle économique et la table packages. Elle doit devenir une table de référence côté API, consommée par tout le reste. Le pack Complet contient les cinq modules et tout module futur à sa sortie (décision D5) — c’est cette définition qui fait autorité.

# 5. Phase 2 — Création de compte

Trois écrans, moins de trois minutes, le moins de saisie possible. La règle : une information n’est jamais demandée si elle peut être récupérée ou déduite.

## 5.1 Principe : récupérer, déduire, demander

| Traitement | Ce qu’il couvre | Volume évité |
| --- | --- | --- |
| Récupérer | Identité, adresse électronique, nom du restaurant, adresse postale, ville, code postal, coordonnées, pays. | ≈ 10 champs |
| Déduire | Canaux activés, plan de salle, structure de catégories, moyens de règlement, délais de préparation, format d’impression, rôles, paramètres de production et de cuisine. | ≈ 25 paramètres |
| Différer | Coordonnées bancaires, vérification du compte connecté, logo, mentions du ticket, allergènes, personnel, zone de livraison, horaires. | ≈ 20 champs |
| Demander | Quatre choses : qui vous êtes (un clic ou un mot de passe), votre restaurant (une recherche), votre SIRET, votre type de restauration (un choix parmi six). | 4 interactions |

Le SIRET reste obligatoire merchant.siret est NOT NULL, validé non vide dans le service de création, et en lecture seule après coup dans le back-office. La version 1.0 proposait de le différer : c’était une complication inutile face à une contrainte déjà en place. Il est donc demandé à l’écran 2, avec pré-remplissage automatique par le répertoire public des entreprises et saisie manuelle en repli. Le format est validé (14 chiffres, clé de Luhn) mais l’existence réelle n’est pas bloquante.

## 5.2 Écran 1 — Identité

| ÉTAPE 2 — CRÉER SON IDENTIFIANT |  |
| --- | --- |
| Objectif utilisateur | Entrer sans réfléchir à un mot de passe et sans attendre un courriel. |
| Objectif business | Obtenir une adresse électronique exploitable pour toute la communication ultérieure. |
| Contexte disponible | Jeton de contexte issu du site (panier, segment, attribution). |
| Intention utilisateur | Forte. Le visiteur a cliqué sur un bouton d’engagement. |
| Friction identifiée | Le triptyque mot de passe, confirmation, courriel de validation est responsable de la majorité des abandons, en particulier sur téléphone. |
| Risque | Abandon net. |
| Rôle de l’IA | Aucun. |
| Action recommandée | Bouton « Continuer avec Google » en action principale, pleine largeur. En dessous, « ou créer un compte avec mon adresse e-mail » ouvrant trois champs : prénom, nom, adresse, mot de passe. Les deux chemins sont de premier rang — le second n’est pas un repli honteux. |
| Prochaine étape | Écran 2, sans rechargement. |
| Hypothèse à tester | La répartition entre les deux chemins et leur taux de franchissement respectif, à mesurer sur les vingt premières créations. |

### 5.2.1 Les deux chemins d’authentification

| Chemin | Ce qui est créé | Mot de passe |
| --- | --- | --- |
| Google | auth_provider = 'google', google_sub renseigné, adresse marquée vérifiée | Aucun à l’inscription. Défini plus tard, obligatoirement au premier accès au point de vente. |
| Adresse et mot de passe | auth_provider = 'password', adresse non vérifiée | Défini à l’inscription. Politique existante : 8 caractères minimum, hachage bcrypt au coût 12. |

Pourquoi un mot de passe reste nécessaire même avec Google Le point de vente et la borne tournent sur des tablettes partagées, verrouillées, sans compte Google personnel — c’est écrit dans la spécification de la borne. Une identité uniquement Google produit un propriétaire qui ne peut pas se connecter sur sa propre caisse. Le mot de passe n’est donc pas demandé à l’inscription, mais il est exigé au premier accès au point de vente, par un écran dédié dans le back-office. Le code PIN reste ce qu’il est : un second facteur de bascule dans l’application, pas une identité.

### 5.2.2 Connexion Google — spécification

① Navigateur : google.accounts.id.initialize({ client_id, callback })

② Google renvoie un credential (id_token)

③ POST /v1/auth/google  { "id_token": "eyJ...", "context_token": "sct_..." }

④ API :

- vérifie la signature via les clés publiques Google (cache 1 h)

- contrôle aud == GOOGLE_CLIENT_ID, iss, exp, email_verified == true

- cherche users WHERE google_sub = claims.sub

→ trouvé : connexion, retour du jeton opaque users_rights.token

→ non trouvé, adresse connue : voir la règle de rattachement ci-dessous

→ non trouvé du tout : users en état PENDING_ONBOARDING, sans marchand

⑤ Réponse : { token, user, next_step: "merchant" }

Le jeton renvoyé est le jeton opaque existant — celui de users_rights.token pour un utilisateur déjà rattaché, ou un jeton nouvellement généré à la création du lien. Il n’y a aucun jeton applicatif signé dans ce système, et il ne faut pas en introduire un pour l’occasion.

### 5.2.3 Rattachement d’un compte Google à un compte existant

C’est le point de sécurité le plus délicat du lot A. Le rattachement automatique sur la seule correspondance d’adresse est un vecteur classique de prise de contrôle : un administrateur de domaine peut créer des alias dont l’adresse n’est pas réellement vérifiée.

| Situation | Comportement |
| --- | --- |
| google_sub déjà connu | Connexion directe. |
| google_sub inconnu, adresse inconnue | Création d’un nouvel utilisateur. |
| google_sub inconnu, adresse connue, compte sans mot de passe et email_verified == true | Rattachement automatique autorisé. |
| google_sub inconnu, adresse connue, compte avec mot de passe | Refus. Message : « Un compte existe déjà avec cette adresse. Connectez-vous, puis liez Google depuis vos paramètres. » Aucune fusion silencieuse depuis l’écran de connexion. |
| email_verified == false dans le jeton Google | Refus systématique, quelle que soit la situation. |

## 5.3 Unicité de l’adresse électronique

Correctif bloquant du lot A. L’audit établit qu’il n’existe aucune contrainte d’unicité sur users.email, ni en base ni en code : la création n’interroge jamais la table avant d’insérer, et le login fait un LIMIT 1 sur une comparaison insensible à la casse. Deux comptes homonymes donneraient une connexion non déterministe.

### Trois points d’attention

- L’index porte sur la forme minuscule, pas sur la colonne brute. Un index sur email laisserait passer Contact@x.fr et contact@x.fr comme deux comptes que le login confondrait.

- La colonne users.name doit être remplie. Elle est NOT NULL et porte l’unique historique uq_users_name. Le tunnel y écrit l’adresse normalisée : les deux contraintes portent alors sur la même clé, ce qui supprime toute divergence future. La colonne est conservée au lot A et retirée au lot C — la supprimer pendant que la requête de connexion la référence encore serait un risque gratuit.

- L’audit de production confirme zéro collision : tous les utilisateurs ont une adresse, toutes sont valides, aucune n’est en doublon. La migration passe donc sans nettoyage préalable.

-- Lot A, migration

UPDATE users SET name = lower(trim(email)) WHERE name IS DISTINCT FROM lower(trim(email));

UPDATE users SET email = lower(trim(email));

CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY uq_users_email_lower

ON users (lower(email));

-- Le login peut alors cesser son UPPER(...) = UPPER(?) et comparer

-- directement lower(email) = lower($1), en s’appuyant sur l’index.

Message en cas d’adresse déjà utilisée « Un compte existe déjà avec cette adresse. Se connecter · Mot de passe oublié » Deux liens, pas de formulaire de récupération dédié : le flux de réinitialisation existe déjà et fonctionne (jeton haché, 30 minutes, usage unique, rotation de toutes les sessions). Le message confirme l’existence du compte, ce qui est un choix assumé sur un écran d’inscription : c’est la seule façon d’orienter le restaurateur vers la bonne action, et l’information est de toute façon obtenable par le flux de réinitialisation.

## 5.4 Écran 2 — L’établissement

Une zone de recherche, une carte de résultat pré-remplie, un champ SIRET, un bouton de confirmation.

| ÉTAPE 3 — IDENTIFIER L’ÉTABLISSEMENT |  |
| --- | --- |
| Objectif utilisateur | Ne pas retaper des informations qui existent déjà partout ailleurs. |
| Objectif business | Obtenir une adresse normalisée et une identité légale exploitables pour la facturation et la conformité. |
| Contexte disponible | Identité de l’utilisateur, segment déclaré sur le site, position approximative du navigateur si autorisée. |
| Intention utilisateur | Le restaurateur veut voir son restaurant apparaître. C’est un moment de reconnaissance, pas un formulaire. |
| Friction identifiée | Un formulaire d’adresse classique demande six champs ; le SIRET envoie chercher un document. Sur téléphone, c’est trois minutes à lui seul. |
| Risque | Abandon à la ligne SIRET si elle n’est pas pré-remplie. |
| Rôle de l’IA | Aucun. Le rapprochement enseigne / entité légale se traite en déterministe : similarité pg_trgm, code postal exact, filtre sur les codes d’activité de restauration. En dessous du seuil, on affiche deux ou trois candidats et le restaurateur choisit — meilleur qu’une inférence, sans coût ni latence. |
| Action recommandée | Réutiliser le composant d’autocomplétion existant, étendre ses champs, brancher la résolution d’entité légale, laisser le SIRET modifiable. |
| Prochaine étape | Écran 3. |
| Hypothèse à tester | Le taux de résolution automatique du SIRET, et le taux de correction manuelle des champs pré-remplis. |

### 5.4.1 Les deux sources

| Source | Ce qu’elle apporte | État |
| --- | --- | --- |
| Autocomplétion Google Places — SDK côté navigateur, déjà intégré | Aujourd’hui : adresse formatée, rue, ville, code postal, pays, coordonnées. À étendre : téléphone, horaires, catégorie, place_id. | existant |
| Répertoire public des entreprises — API Recherche d’entreprises | Raison sociale, SIREN et SIRET, forme juridique, code d’activité, statut actif ou fermé. Gratuit, sans authentification. | à construire |

Trois ajustements sur le composant d’autocomplétion Un. Il ne remonte aujourd’hui que sept champs. Il faut étendre les fields de l’objet Autocomplete pour récupérer téléphone, horaires, catégorie et identifiant de fiche. Deux. La clé VITE_GOOGLE_PLACES_API_KEY sera exposée sur une page publique. Restriction par référent obligatoire dans la console Google avant la mise en ligne du tunnel. Trois. Il n’est pas branché dans la boîte de dialogue de création d’établissement actuelle, qui utilise encore un champ texte libre. À corriger dans le même lot.

### 5.4.2 Séquence

① L’utilisateur saisit « chez baba sarreg »

② SDK Google Places → suggestions, côté navigateur, sans appel à l’API Wello

③ Sélection → nom, adresse, CP, ville, pays, lat/lng, tél, horaires, catégorie

④ POST /v1/public/companies/resolve  { name, postal_code, city }

relais serveur vers recherche-entreprises.api.gouv.fr

filtrage sur les codes NAF de restauration

score = f(similarité pg_trgm du nom, exactitude du CP, unicité)

⑤ score ≥ 0,85  → SIRET pré-rempli, mention « à vérifier »

0,5 ≤ s < 0,85 → 2 ou 3 candidats proposés

score < 0,5   → champ SIRET vide, saisie manuelle

Le relais serveur, plutôt qu’un appel direct depuis le navigateur, permet de mettre en cache les réponses et de limiter le débit par adresse IP. C’est la seule route publique du tunnel qui appelle un tiers.

### 5.4.3 Champs de l’écran 2

| Champ | Origine | Obligatoire | Modifiable |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom commercial | Fiche de lieu | Oui | Oui |
| Adresse, code postal, ville, pays | Fiche de lieu | Oui | Oui |
| Coordonnées | Fiche de lieu | Oui (silencieux) | Non |
| Téléphone | Fiche de lieu | Oui | Oui |
| SIRET | Répertoire des entreprises | Oui | Oui |
| Raison sociale, forme juridique | Répertoire des entreprises | Non | Oui |
| Horaires | Fiche de lieu | Non — repris par défaut | Oui, plus tard |
| Fuseau horaire | Déduit (Europe/Paris) | Silencieux | Non |
| TVA intracommunautaire | Calculée depuis le SIREN | Non | Oui |

Le numéro de TVA intracommunautaire se déduit du SIREN : FR + clé sur deux chiffres + SIREN, la clé valant (12 + 3 × (SIREN mod 97)) mod 97. Il n’a jamais à être saisi lorsque le SIREN est connu. La colonne merchant.vat_number existe et n’est aujourd’hui écrite par aucun chemin applicatif : le tunnel sera le premier.

## 5.5 Écran 3 — Type de restauration et préréglage

Le cœur de la promesse : ne pas faire paramétrer, faire choisir un archétype. Un restaurateur ne sait pas s’il veut un plan de salle avec zones ou un arrondi à cinq centimes. Il sait s’il tient une pizzeria ou une brasserie.

| ÉTAPE 4 — CHOISIR LE TYPE DE RESTAURATION |  |
| --- | --- |
| Objectif utilisateur | Obtenir une caisse qui ressemble déjà à son métier, sans écran de réglages. |
| Objectif business | Converger vers une configuration cohérente, ce qui réduit le support des trois premières semaines. |
| Contexte disponible | Segment choisi sur le site, catégorie de la fiche de lieu, code d’activité. Trois signaux convergents : le bon choix est presque toujours pré-sélectionné. |
| Intention utilisateur | Valider, pas explorer. |
| Friction identifiée | Un assistant en douze étapes est le principal responsable des abandons post-inscription dans les logiciels de caisse. |
| Risque | Choisir un type inadapté et se retrouver avec des paramètres incohérents sans savoir lesquels changer. |
| Rôle de l’IA | Aucun. La correspondance code d’activité vers archétype est une table. |
| Action recommandée | Six vignettes, une pré-sélectionnée. Sous les vignettes, un résumé en trois lignes de ce que le choix active, et un lien « je changerai plus tard » qui rassure sans détourner. |
| Prochaine étape | Création effective, puis arrivée dans le back-office avec la liste de démarrage ouverte. |
| Hypothèse à tester | Moins de 20 % des marchands modifient plus de cinq paramètres du préréglage dans les trente jours. Au-delà, l’archétype est mal calibré. |

### 5.5.1 Correspondance code d’activité vers archétype

| Code NAF | Libellé | Archétype pré-sélectionné |
| --- | --- | --- |
| 56.10A | Restauration traditionnelle | Traditionnel |
| 56.10C | Restauration de type rapide | Snack et emporter |
| 56.30Z | Débits de boissons | Bar-brasserie |
| 10.71C / 10.71D | Boulangerie, pâtisserie | Boulangerie et salon de thé |
| 47.81Z | Commerce alimentaire sur éventaires | Snack et emporter |
| Absent ou autre | — | Pré-sélection issue du segment choisi sur le site |

### 5.5.2 Les six archétypes

Chaque archétype est un enregistrement versionné. Modifier un archétype ne modifie jamais rétroactivement les marchands déjà créés : le numéro de version est figé à la création.

|  | Traditionnel | Bar-brasserie | Pizzeria |
| --- | --- | --- | --- |
| Canaux | Sur place, emporter | Sur place, emporter | Sur place, emporter, livraison |
| Plan de salle | 2 zones (salle, terrasse), 20 tables | 3 zones (salle, comptoir, terrasse), 25 tables | 1 zone, 10 tables |
| QR à table | Consultation de la carte | Commande et paiement | Consultation de la carte |
| Commande en ligne | Non activée | Non activée | Activée, créneaux de 15 min |
| Écran cuisine | Oui, regroupé par service | Oui, regroupé par catégorie | Oui, file unique |
| Catégories créées | Entrées, Plats, Desserts, Boissons, Vins, Menus | Boissons, Bières, Cocktails, Planches, Plats, Desserts | Pizzas, Pâtes, Salades, Boissons, Desserts, Menus |
| Règlements | CB, espèces, titres-restaurant, chèque | CB, espèces, titres-restaurant | CB, espèces, titres-restaurant, en ligne |
| Préparation | Automatique | Automatique | 25 min sur place, 30 min en livraison |
| Couverts requis | Oui | Non | Non |
| Modules suggérés | Réservation, Planning | Planning, HACCP | Marketplaces, Suivi de livraison |

|  | Fast-food et burger | Snack et emporter | Boulangerie et salon de thé |
| --- | --- | --- | --- |
| Canaux | Sur place, emporter, borne, livraison | Emporter, sur place, livraison | Emporter, sur place |
| Plan de salle | Non (numéro de commande) | Non | Non — 6 tables optionnelles |
| QR à table | Non | Non | Non |
| Commande en ligne | Activée, créneaux de 10 min | Activée, créneaux de 10 min | Activée, précommande la veille |
| Écran cuisine | File unique avec appel des numéros | File unique | Non |
| Catégories créées | Burgers, Menus, Accompagnements, Boissons, Desserts | Sandwichs, Assiettes, Tacos, Accompagnements, Boissons, Desserts | Pains, Viennoiseries, Pâtisseries, Sandwichs, Boissons chaudes, Formules |
| Règlements | CB, espèces, titres-restaurant, en ligne, borne | CB, espèces, titres-restaurant, en ligne | CB, espèces, titres-restaurant |
| Préparation | 8 min sur place, 20 min en livraison | 10 min sur place, 25 min en livraison | Immédiat |
| Couverts requis | Non | Non | Non |
| Modules suggérés | Borne, Marketplaces, Suivi de livraison | Marketplaces, HACCP | HACCP, Planning |

### 5.5.3 La TVA n’est pas imposée

Décision arbitrée : le restaurateur choisit toujours ses taux. La version 1.0 proposait une matrice appliquée automatiquement ; c’était une prise de risque fiscal inutile, et l’audit montre que le référentiel tva_categories est global, partagé, avec un libellé et une description par taux.

Le préréglage ne fixe donc aucun taux. En revanche, deux choses relèvent bien du parcours : le sélecteur de taux doit afficher la tva_desc à côté du libellé (elle existe en base et limite énormément les erreurs), et la création en masse comme l’analyse de carte doivent proposer un taux par défaut modifiable ligne par ligne avant validation, jamais écrit sans confirmation.

### 5.5.4 Rôles créés par défaut

Le mécanisme existe : EnsureSystemRoles crée les rôles admin et staff à la création du marchand. Deux corrections seulement.

| Rôle | Aujourd’hui | Cible |
| --- | --- | --- |
| Propriétaire (l’inscrit) | Reçoit le rôle admin | Inchangé — correct |
| Membre ajouté ensuite | Reçoit merchant.default_role_id, qui pointe sur admin | Doit pointer sur staff. Et le sélecteur de rôle, aujourd’hui présent uniquement dans l’onglet « Droits » après création, doit apparaître dans le formulaire de création. |

Ces deux corrections vont ensemble Ajouter settings.manage sur POST /pos/create pendant que le rôle par défaut est encore admin ne change rien ; basculer le défaut sur staff sans exposer le sélecteur de rôle rend impossible la création d’un second administrateur. Les deux dans le même lot, ou ni l’un ni l’autre.

## 5.6 L’appel de création

Toute la création tient dans un appel transactionnel unique. C’est une exigence : une création en deux appels chaînés — utilisateur puis marchand — laisserait, en cas d’échec du second, un compte utilisateur orphelin sans marchand, c’est-à-dire exactement l’état partiel que la transaction existante évite déjà côté marchand.

POST /v1/signup                                  ← route PUBLIQUE, sans authMiddleware

Idempotency-Key: <uuid client>

{

"context_token": "sct_9f2c...",

"identity": {

"provider": "google",                        // google | password

"id_token": "eyJ...",                        // si google

"email": "contact@chezbaba.fr",              // si password

"password": "...",                           // si password, ≥ 8 caractères

"first_name": "Ilies", "last_name": "Bellal"

},

"merchant": {

"full_name": "Chez Baba",

"address": "12 rue de la Paix", "zip_code": "57200", "city": "Sarreguemines",

"country": "FR", "lat": 49.1108, "lng": 7.0680,

"tel": "+33387000000", "email": "contact@chezbaba.fr",

"siret": "12345678900012", "place_id": "ChIJ..."

},

"preset_code": "snack",

"accepts_terms": true,

"accepts_marketing": false

}

Traitement serveur, dans une transaction unique :

- Vérifier le jeton de contexte, l’unicité de l’adresse, et la validité du preset_code.

- Créer users avec name = lower(email), auth_provider, et le mot de passe haché ou google_sub.

- Appeler la mécanique de création de marchand existante : InsertMerchant, InsertSubscription, InitMerchantSatellites, EnsureSystemRoles, SetDefaultRoleID, puis le lien users_rights avec le rôle admin.

- Appliquer le préréglage sur merchant_parameters et créer les catégories de l’archétype.

- Créer les lignes de onboarding_tasks (§8.4).

- Positionner activation_state = 'SETUP'.

- Retourner le jeton opaque de users_rights et rediriger vers le back-office.

Idempotence L’en-tête Idempotency-Key est obligatoire. Un double envoi — clic répété, reprise réseau — doit renvoyer la même réponse, pas créer un second restaurant ni une seconde adresse en conflit avec l’index unique. La clé est conservée 24 h avec sa réponse sérialisée.

## 5.7 Cas limites

| Cas | Comportement |
| --- | --- |
| L’adresse existe déjà | Refus avec les deux liens de §5.3. Jamais de création silencieuse d’un doublon. |
| L’utilisateur Google existe et a déjà un marchand | Pas de création. Connexion et redirection vers son espace. Si la session portait un panier différent, proposer d’ajouter ces modules à son abonnement. |
| L’utilisateur existe sans marchand (abandon précédent) | Reprise à l’écran atteint, sans redémarrage. |
| Le SIRET est déjà rattaché à un autre marchand | Ne pas révéler l’existence du compte. Message : « Cet établissement semble déjà enregistré. Contactez-nous pour être rattaché. » Notification interne — c’est presque toujours un associé ou un franchisé. |
| La fiche de lieu correspond à un établissement fermé | Avertissement non bloquant. Beaucoup de repreneurs n’ont pas encore mis la fiche à jour. |
| Aucune fiche de lieu ne correspond (ouverture prochaine) | Saisie manuelle en quatre champs. La résolution légale reste tentée sur le nom et le code postal. |
| Perte de réseau en cours de tunnel | Chaque écran persiste sa saisie côté serveur à sa validation. Reprise sur tout appareil. |
| Création depuis un téléphone | Le tunnel est conçu pour cet usage en premier : un champ par écran, clavier adapté, aucun tableau. |

# 6. Marques et établissements supplémentaires

Après la création du premier compte, deux extensions sont possibles : créer une Marque (enseigne regroupant plusieurs établissements) et créer des établissements supplémentaires, rattachés ou non à une Marque. Les deux sont indépendantes : une Marque peut exister avec un seul établissement, et un établissement supplémentaire peut rester hors Marque.

## 6.1 État de l’existant

| Élément | État | Détail |
| --- | --- | --- |
| Table brands | existant | brand_id, name, slug, logo_url, banner_url, description, creation_date. Deux marchands ont un brand_id renseigné en production, cohérent. |
| merchant.brand_id | existant | Colonne présente, nullable, sans contrainte de clé étrangère déclarée. |
| Page publique de l’enseigne | existant | Route GET /scannorder/{brand_slug}, publique, listant les établissements de la Marque avec filtrage géographique. |
| Écriture d’une Marque | à construire | Aucun endpoint, aucun service, aucun repository n’écrit jamais dans brands ni dans merchant.brand_id. Tout est à créer. |
| Création d’établissement supplémentaire | existant | Bouton « Nouvel établissement » du sélecteur, POST /pos/create, puis rafraîchissement de session par loginWithToken. |

## 6.2 Créer une Marque

| ÉTAPE 5 — CRÉER UNE MARQUE |  |
| --- | --- |
| Objectif utilisateur | Regrouper ses établissements sous une enseigne unique, avec une page publique commune. |
| Objectif business | Préparer la tarification Enseigne et la consolidation. Aucune facturation propre à la Marque. |
| Contexte disponible | L’utilisateur a au moins un marchand et la permission settings.manage dessus. |
| Intention utilisateur | Structurelle et ponctuelle. Se fait une fois. |
| Friction identifiée | Le choix du slug, qui détermine une URL publique définitive et que le restaurateur ne sait pas formuler. |
| Risque | Slug malformé ou déjà pris, découvert après validation. |
| Rôle de l’IA | Aucun. |
| Action recommandée | Trois champs : nom, description, logo. Le slug est généré automatiquement depuis le nom, affiché en clair avec l’URL complète, modifiable — mais uniquement à la création. Vérification d’unicité en direct pendant la frappe. |
| Prochaine étape | Rattachement du marchand courant, puis proposition de créer un établissement supplémentaire. |
| Hypothèse à tester | Part des Marques dont le slug généré est conservé sans modification. |

### 6.2.1 Règles du slug

- Généré depuis le nom : minuscules, accents retirés, espaces et ponctuation remplacés par des tirets, tirets consécutifs réduits, longueur maximale 50 caractères.

- Modifiable uniquement à la création. Une fois validé, il est en lecture seule : l’URL publique est diffusée, la changer casserait les liens et le référencement. Un changement ultérieur relève d’une demande au support.

- Unicité vérifiée en direct par un appel au fur et à mesure de la frappe, avec un indicateur visuel. En cas de collision, suffixer par un nombre et proposer la valeur libre.

- Liste de mots réservés : ce sont des segments d’URL qui entreraient en conflit avec les routes publiques existantes. À constituer à partir des routes du site vitrine et de la commande en ligne.

### 6.2.2 Portée d’une Marque

| Question | Décision | Justification |
| --- | --- | --- |
| Une Marque peut-elle regrouper des marchands de types différents ? | Oui. | Décision N5. Un groupe peut exploiter un fast-food et un snack sous la même enseigne. Aucune contrainte de cohérence d’archétype n’est imposée. |
| La carte est-elle partagée au niveau Marque ? | Non — niveau établissement uniquement. | Décision N5. Une carte héritée avec surcharges locales (prix par ville, produits indisponibles) est un chantier à part entière. La porte « copier un autre établissement » existe déjà et couvre le besoin réel. |
| La Marque porte-t-elle une facturation ? | Non. | Chaque marchand reste facturé séparément, avec la remise de 10 % dès le deuxième. La tarification Enseigne reste commerciale et négociée. |
| La Marque porte-t-elle des droits ? | Non. | Les permissions restent par marchand. Un utilisateur doit être rattaché à chaque établissement individuellement. |

### 6.2.3 Spécification technique

POST /v1/brands                              ← RequirePermission(settings.manage)

{ "name": "Chez Baba", "slug": "chez-baba",

"description": "...", "logo_url": null, "banner_url": null }

GET  /v1/brands/slug-available?slug=chez-baba   ← vérification en direct

PATCH /v1/brands/{brand_id}                     ← nom, description, visuels ; PAS le slug

POST /v1/merchants/{merchant_id}/brand          ← rattacher / détacher

-- Contraintes à ajouter sur la table existante

ALTER TABLE brands ADD CONSTRAINT uq_brands_slug UNIQUE (slug);

ALTER TABLE brands ADD COLUMN created_by TEXT;   -- traçabilité

-- La FK manquante entre merchant et brands

ALTER TABLE merchant

ADD CONSTRAINT fk_merchant_brand

FOREIGN KEY (brand_id) REFERENCES brands(brand_id) ON DELETE SET NULL;

Vérifier avant de poser la contrainte Les deux brand_id renseignés en production pointent bien vers des lignes existantes de brands — l’audit le confirme. La contrainte de clé étrangère passe donc sans nettoyage. Les colonnes logo_url, banner_url et description sont NOT NULL sans valeur par défaut : le service doit fournir une chaîne vide explicite, comme le fait déjà InsertSubscription pour stripe_subscription_id.

## 6.3 Créer un établissement supplémentaire

La mécanique existe. Trois corrections et un ajout.

| Point | Aujourd’hui | Cible |
| --- | --- | --- |
| Garde d’accès | POST /pos/create n’a aucune permission : tout utilisateur connecté peut créer autant d’établissements qu’il veut et s’en faire administrateur. | Ajouter RequirePermission(settings.manage). Décision N6 : la permission est évaluée sur le marchand courant — celui du jeton en cours — et non sur l’ensemble des rattachements. C’est le plus simple et le plus prévisible : le bouton n’apparaît que si vous avez les droits sur l’établissement où vous êtes. |
| Adresse | Champ texte libre, sans autocomplétion. | Brancher le composant d’autocomplétion, comme dans le tunnel. |
| Préréglage | Aucun — seules les valeurs par défaut SQL s’appliquent. | Proposer le choix d’archétype, avec pré-sélection sur celui du marchand courant. |
| Marque | Aucun rattachement possible. | Sélecteur : aucune Marque, une Marque existante, ou en créer une. |
| Copie de la carte | La porte existe dans le pipeline d’import, mais n’est pas proposée à la création. | Proposer explicitement après la création : « Reprendre la carte de [établissement] ? » — c’est le mécanisme de propagation retenu à la place d’une carte partagée. |

Le premier établissement est un cas à part Un nouvel inscrit n’a aucun users_rights, donc aucune permission, donc il ne peut rien créer. C’est pour cette raison que le tunnel public passe par POST /v1/signup — sans garde de permission, protégé par l’unicité de l’adresse et l’idempotence — et non par POST /pos/create qui, lui, devient protégé. Deux endpoints, deux situations.

### 6.3.1 Bascule entre établissements

Le patron existant est réutilisé sans modification : chaque marchand a son propre jeton dans session.merchants[] ; la bascule appelle loginWithToken(token_du_marchand_cible), réécrit le stockage local et recharge l’application. Après la création d’un établissement, un loginWithToken sur le jeton courant suffit à faire apparaître le nouveau dans la liste — c’est déjà ce que fait la boîte de dialogue actuelle.

# 7. Phase 3 — Abonnement et facturation

## 7.1 Le principe : découpler l’actif du facturé

L’exigence est double : le client compose son abonnement et le modifie quand il veut, et le fondateur doit pouvoir ouvrir n’importe quel module à n’importe quel prix, y compris gratuitement. Ces deux besoins se résolvent en séparant ce qui est actif de ce qui est facturé.

La moitié du mécanisme existe déjà La requête de connexion résout chaque module par COALESCE(subscriptions.x_enabled, packages.x_enabled, défaut) : la ligne du marchand prime sur son plan. Ouvrir le HACCP à un client en pack Essentiel se fait donc en écrivant sur sa ligne subscriptions, sans toucher à sa facturation. C’est exactement le comportement demandé — il n’y a rien à inventer, seulement à exposer et à tracer.

| Couche | Porte | Source de vérité pour |
| --- | --- | --- |
| subscriptions.*_enabled — existant | Ce à quoi le marchand a accès | Les droits d’accès aux modules, dans le POS, la borne et le back-office |
| subscription_items — à construire | Ce qui part chez Stripe | Le montant prélevé, les factures, le prorata |
| subscription_overrides — à construire | L’écart assumé entre les deux | La traçabilité commerciale : qui a ouvert quoi, pourquoi, quand |

## 7.2 Composition de l’abonnement

| Ligne | Type | Quantité | Au changement |
| --- | --- | --- | --- |
| Pack | Récurrent fixe | 1 | Changement immédiat, prorata au jour près |
| Module à la carte | Récurrent fixe | 1 par module | Ajout au prorata du mois ; retrait effectif à la fin du mois |
| Planning — base | Récurrent fixe | 1 | Idem |
| Planning — par salarié | Quantité variable | Fiches employés actives, moins 10 en Pro et Complet | Recalculée à l’échéance, jamais en cours de mois |
| Poste supplémentaire | Quantité variable | Postes actifs, moins 1 | Au prorata dès l’appairage |
| Borne | Récurrent fixe | Nombre de bornes | Engagement 36 mois : verrouillé. Passage automatique à 89 € au terme. |
| SMS | À l’usage | Compteur mensuel | Facturé à terme échu, détail dans l’espace client |
| Frais d’encaissement | Prélevé à la source | — | Retenu sur chaque transaction, jamais facturé séparément |
| Mise en service | Ponctuel | 1 | Avoir intégral si engagement 24 mois signé |

Facturation au salarié : aucun blocage, trois rappels Le nombre de fiches employés n’est jamais limité ni bloqué à la création. La quantité facturée est le nombre de fiches actives à la date d’échéance, figée à cet instant et affichée avec la liste nominative. Un salarié ajouté le 3 du mois n’est facturé qu’à l’échéance suivante. Trois points d’information, et pas un de plus : sur la page tarifs (déjà présent), au franchissement du dixième salarié (bandeau ponctuel dans le module planning), et en permanence sur la page d’abonnement du back-office avec le détail du calcul.

## 7.3 Dérogations commerciales

C’est le besoin de compte gratuit ou à tarif négocié avec tous les modules. Trois mécanismes, tous côté back-office interne.

| Mécanisme | Effet | Trace |
| --- | --- | --- |
| Ouverture de module | Écriture directe sur subscriptions.x_enabled du marchand, indépendamment de son plan. | Ligne dans subscription_overrides : module, motif, auteur, date, échéance éventuelle. |
| Prix de remplacement | Un montant en centimes au niveau du marchand qui court-circuite le calcul de grille. Zéro pour un compte gratuit. | Idem, avec le montant substitué et le montant théorique. |
| Quota de bornes | subscriptions.max_kiosks — déjà appliqué côté serveur à l’enrôlement. | Idem. |

Le motif est obligatoire et pris dans une liste courte : commercial, test, partenaire, migration, geste. Sans lui, dans dix-huit mois personne ne saura pourquoi ce client a le pack Complet à 79 €. Un écran interne liste toutes les dérogations actives, triées par ancienneté.

Un prix de remplacement à zéro produit un abonnement en état active sans mandat SEPA ni facture : le compte est LIVE de plein droit. C’est le mécanisme du compte gratuit, et il ne demande aucun contournement du parcours normal.

## 7.4 Le mandat SEPA

Décision : prélèvement SEPA uniquement, et le client ne voit jamais l’interface du prestataire de paiement. Trois briques.

| Étape | Mécanisme | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Premier mandat | Composant de saisie IBAN intégré dans le back-office. Le texte de mandat SEPA fourni par le prestataire est présenté et accepté dans votre interface. Confirmation d’une intention de configuration en mode prélèvement SEPA. | Aucune redirection, aucun compte tiers. C’est là que la conversion se joue. |
| Gestion ultérieure | Session de portail client générée depuis le serveur : le client suit un lien déjà authentifié pour changer d’IBAN ou récupérer ses factures. | Zéro maintenance côté WelloResto. |
| Repli | Page de configuration hébergée en mode setup, une redirection, retour dans le back-office. | Si le développement du composant intégré doit être différé. |

### 7.4.1 Trois particularités SEPA qui changent la machine à états

- Aucune confirmation immédiate. Le premier prélèvement met environ cinq jours ouvrés à se dénouer.

- Le passage en LIVE se déclenche donc à l’acceptation du mandat, pas au premier prélèvement réussi (décision N4). Sinon le client attend cinq jours avant de pouvoir ouvrir sa caisse — ce qui est inacceptable pour quelqu’un qui vient de finir sa configuration.

- L’échec revient tard, parfois plusieurs jours après. Toute la cascade d’impayé compte à partir de la notification d’échec, jamais de la date de prélèvement.

## 7.5 Cascade d’impayé

| Moment | État | Ce que le client garde | Ce qu’il reçoit |
| --- | --- | --- | --- |
| Premier échec notifié | PAST_DUE | Tout, sans aucune restriction, jusqu’à la prochaine échéance mensuelle ou annuelle | Courriel — informatif, sans réclamation : que vérifier côté banque. Bandeau dans le back-office, jamais dans le POS. |
| Chaque semaine tant que l’impayé subsiste | PAST_DUE | Tout | Courriel hebdomadaire. À partir du deuxième, il annonce la date de suspension. Aucun SMS à ce stade. |
| Nouvelle tentative à l’échéance suivante — réussie | LIVE | Tout | Courriel de régularisation. Bandeau retiré, relances arrêtées. |
| Nouvelle tentative — échouée | PAST_DUE (fenêtre support) | Tout, pendant 14 jours, le temps que le support appelle | Courriel + SMS. Notification interne prioritaire, avec le numéro de téléphone du propriétaire. |
| 48 h avant la suspension | PAST_DUE | Tout | Courriel + SMS — dernier avertissement, date et heure précises. |
| 14 jours écoulés sans régularisation | SUSPENDED | Lecture seule, exports fiscaux, clôture de caisse. Canaux en ligne coupés. Le POS refuse l’ouverture de registre. | Courriel annonçant la suspension effective et la marche à suivre. |

### 7.5.1 Quatre garde-fous sur la relance hebdomadaire

- Le déclencheur est réévalué à l’envoi, jamais planifié à l’avance. Une relance qui part après régularisation détruit plus de confiance que l’impayé n’en coûte. La tâche vérifie l’état de l’abonnement au moment précis de l’envoi.

- Le premier message ne réclame pas d’argent. En prélèvement SEPA, la cause dominante d’échec n’est pas l’insolvabilité mais un changement de banque, un compte clos ou un mandat révoqué au guichet. Le premier courriel dit quoi vérifier ; les suivants annoncent la date de suspension.

- Un bouton « réessayer maintenant » dans le back-office, à côté de la mise à jour d’IBAN. Une part importante des échecs se règle par une simple nouvelle tentative, sans changer quoi que ce soit.

- Destinataire : le propriétaire seul. Jamais l’équipe, jamais un membre avec le rôle staff. Et aucun envoi pendant les services.

Ne jamais couper une caisse en plein service La suspension n’intervient qu’après deux échecs et une fenêtre de quatorze jours — soit environ six semaines depuis le premier incident, et six courriels. Et même suspendu, l’export des données fiscales reste accessible en permanence, y compris après résiliation. Couper une caisse un vendredi soir coûte plus cher en réputation que l’impayé lui-même.

## 7.6 Le bandeau de mode configuration

Décision D1, corrigée par rapport à la version 1.0. Placer la demande de moyen de paiement au moment de l’ouverture de caisse était une erreur : ce moment est opérationnel, le premier client attend, et personne ne saisit un IBAN dans ces conditions.

Le moyen de paiement est donc demandé en amont, en permanence et sans blocage.

| Support | Contenu | Comportement |
| --- | --- | --- |
| Bandeau permanent en en-tête du back-office | « Mode configuration — renseignez un moyen de paiement pour activer votre caisse » avec un bouton d’action. | Visible sur toutes les pages tant que l’état est SETUP. Non masquable. Disparaît au passage en LIVE. |
| Notification | Une seule, à J+2 après la création si le mandat n’est pas enregistré. | Pas de relance quotidienne. Le bandeau suffit. |
| Liste de démarrage | Une tâche « Activer ma caisse » explicitement décrite comme la dernière étape. | Se coche automatiquement à l’acceptation du mandat. |
| Point de vente | Message au refus d’ouverture de registre uniquement. | « Votre caisse n’est pas encore activée. Rendez-vous dans votre espace de gestion. » Aucun montant, aucun détail d’abonnement. Une seule apparition possible : cash_register_required_for_ordering vaut true par défaut, donc aucune commande n’est créable avant. |

## 7.7 Changement de module en cours de vie

Aucun mécanisme n’existe aujourd’hui : rien ne modifie subscriptions après la création. C’est pourtant le principal levier d’extension du revenu par client, et il doit être entièrement en self-service.

| Opération | Effet contractuel | Effet applicatif |
| --- | --- | --- |
| Ajout d’un module | Facturé au prorata du mois en cours | Activation immédiate. Si le pack supérieur devient moins cher, bascule proposée avec les deux montants comparés. |
| Retrait d’un module | Effectif en fin de mois, aucun remboursement | Utilisable jusqu’à l’échéance, puis lecture seule. Données conservées et restaurées en cas de réactivation. Motif de retrait demandé, non obligatoire. |
| Passage mensuel vers annuel | Avoir du prorata restant, facture de dix mois | Bannière confirmant l’économie réalisée. |
| Passage annuel vers mensuel | Uniquement à l’échéance | Aucun. |
| Ajout d’un établissement | Nouvel abonnement, remise de 10 % sur chacun | Proposition de copier la carte et les paramètres. |
| Ajout d’une borne | Engagement 36 mois, hors self-service | Bascule vers le canal accompagné : matériel à commander, livrer, appairer. |

Le calcul du pack le moins cher doit être visible Un client en Essentiel qui ajoute un troisième module fait mécaniquement basculer le pack Pro en sa faveur. Le système doit l’afficher au moment du choix : « Avec ce module, le pack Pro vous revient à 129 € au lieu de 152 € à la carte. On bascule ? » Ce n’est pas une vente forcée, c’est ce qui rend crédible la promesse déjà affichée sur la page tarifs. Ne pas le faire dans le produit après l’avoir promis sur le site est une rupture de confiance directement mesurable en résiliations.

## 7.8 Compte connecté et encaissement en ligne

À ne jamais confondre dans le code, et à ne jamais déclencher au mauvais moment.

|  | Facturation de l’abonnement | Encaissement des ventes |
| --- | --- | --- |
| Qui paie qui | Le marchand paie WelloResto | Le client final paie le marchand |
| Compte utilisé | Compte plateforme, prélèvement SEPA | Compte connecté du marchand |
| Vérification d’identité | Aucune | Obligatoire : pièce d’identité, justificatif d’entreprise, coordonnées bancaires |
| Nécessaire pour | Passer en LIVE | Commande en ligne, QR à table, borne |
| Déclenchement | À la fin de la configuration | Uniquement au clic sur « activer la commande en ligne » |

Un restaurant peut être client payant sans compte connecté Espèces et terminal bancaire personnel suffisent à exploiter la caisse. C’est le chemin le plus court vers la première valeur, et il doit rester possible. Placer la vérification d’identité dans le tunnel de création aurait été la pire décision du parcours : dix à quinze minutes, des pièces à photographier, un taux d’échec réel — au moment précis où le client n’a encore rien vu du produit. Quand elle est déclenchée, afficher la liste exacte des pièces à préparer avant de commencer, pré-remplir tout ce qui est connu, et permettre de reprendre plus tard sans repartir de zéro.

# 8. Phase 4 — Onboarding produit

Objectif unique : réduire le délai jusqu’au premier ticket réel encaissé. Tout ce qui n’y contribue pas est reporté.

## 8.1 Le chemin critique — deux conditions

Une seule condition technique gouverne le passage en LIVE. Une seconde gouverne la capacité à vendre. Elles sont distinctes et il ne faut pas les confondre.

| # | Condition | Critère exact | Ce qu’elle gouverne | Effort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mandat SEPA accepté | Mandat enregistré et accepté | Le passage en LIVE — verrou technique unique | 2 minutes |
| 2 | Une carte vendable | Au moins un produit actif avec prix et taux de TVA | La capacité à encaisser. Pas un verrou : sans carte, la caisse s’ouvre sur un catalogue vide. | 2 min à 3 h |

Ce qui n’est pas dans le chemin critique L’imprimante : aucune obligation, aucune mention, nulle part. Un restaurant peut exploiter sans impression. L’équipe et les codes PIN : facultatifs. Le propriétaire seul suffit à exploiter. L’installation du point de vente : c’est un prérequis d’exploitation, pas une tâche de la liste. Aucune commande n’est créable en dehors de l’application caisse — c’est un fait, pas une étape à cocher. La liste de démarrage l’indique en information, sans blocage. La personnalisation du ticket : reportée. Seul le logo est proposé, dans les paramètres, après le premier service.

L’étape 1 est le seul vrai goulot. Les autres prennent quelques minutes. Une carte de 120 références représente environ trois heures de saisie, généralement fractionnées, souvent jamais terminées — c’est ce qui explique l’essentiel des abandons post-inscription dans les logiciels de caisse, et c’est là que doit se concentrer tout l’effort produit.

## 8.2 La carte — le pipeline existant

Le pipeline d’import est déjà construit, avec quatre portes convergentes vers une séquence parse → preview → commit transactionnelle. Il n’y a rien à refaire : il y a une porte à ajouter et une présentation à changer.

| Question posée au client | Porte | État |
| --- | --- | --- |
| « J’ai déjà une caisse » | Import d’un export tiers (Zelty aujourd’hui) | existant |
| « J’ai un fichier ou un tableur » | Modèle Wello à télécharger, remplir et réimporter | existant |
| « Je pars de zéro » | Saisie en masse — grille de produits avec catégorie, prix et TVA par canal | existant |
| « J’ai un autre restaurant » | Copie du catalogue d’un établissement existant, avec composition et disponibilités | existant |
| « J’ai ma carte en photo ou en PDF » | Analyse assistée, qui remplit la grille de saisie en masse | à construire |

Le changement de présentation : un restaurateur qui vient de créer son compte ne sait pas ce qu’est un « modèle personnalisé ». Il sait en revanche d’où vient sa carte aujourd’hui. La première question de la liste de démarrage est donc « D’où vient votre carte ? » avec cinq réponses, et le routage se fait derrière.

## 8.3 Analyser ma carte

Le seul usage d’IA retenu dans tout le parcours. C’est aussi le seul endroit où elle bat une solution déterministe : une carte papier photographiée, un PDF sur trois colonnes ou un tableur de structure inconnue ne sont analysables par aucune règle.

### 8.3.1 C’est une greffe, pas un chantier

L’audit établit que POST /menu/import/preview en mode provider: "manual" accepte déjà exactement le format que l’IA doit produire — et que les taux y sont transmis en pourcentage brut, résolus ensuite en identifiants par la prévisualisation serveur, avec un écran de correction dédié. L’IA n’a donc rien à savoir du référentiel de TVA.

// Sortie attendue du modèle : exactement le format déjà accepté

{

"provider": "manual",

"products": [

{ "name": "Pizza Margherita",

"description": "Tomate, mozzarella, basilic",

"category": "Pizzas",

"price": 950, "price_take_away": 950, "price_delivery": 1050,

"tva_in": 10, "tva_take_away": 10, "tva_delivery": 10,

"tags": [],

"confidence": 0.94 }                      // champ ajouté, ignoré par l’API

],

"unparsed_lines": ["Menu du jour — nous consulter"],

"warnings": ["3 prix illisibles page 2"]

}

Les prix sont en centimes, comme le fait déjà la conversion du back-office. La catégorie est un nom, pas un identifiant : la prévisualisation réutilise une catégorie homonyme ou propose sa création — c’est le mécanisme existant de création de catégories en masse.

### 8.3.2 Parcours utilisateur

① Bouton « Analyser ma carte » sur l’écran de saisie en masse existant

② Dépôt d’une image, d’un PDF ou d’un tableur (≤ 20 Mo)

③ Empreinte SHA-256 du fichier → recherche en cache Redis

si trouvée : réponse immédiate, aucun appel au modèle

④ Sinon : appel au modèle, réponse JSON stricte, mise en cache 90 jours

⑤ La grille de saisie en masse se remplit avec le résultat

⑥ Le restaurateur corrige, complète, ajuste les TVA ligne par ligne

⑦ Validation → POST /menu/import/preview (chemin existant, inchangé)

⑧ Écran de vérification → commit transactionnel

L’empreinte en cache n’est pas une optimisation, c’est une protection Un restaurateur qui dépose deux fois la même photo — par doute, par erreur, ou parce que la première tentative lui a semblé lente — ne doit ni payer deux fois ni obtenir deux résultats différents. L’empreinte du fichier en clé Redis garantit un résultat identique et un coût unique. Elle protège aussi contre le double import accidentel de la même carte.

### 8.3.3 Règles non négociables

- Rien n’est écrit sans validation. Le résultat remplit une grille modifiable. Le commit passe par le chemin existant, avec sa prévisualisation et ses blocages.

- Le périmètre est strictement limité : nom, description, catégorie, prix par canal, taux de TVA proposé. Pas d’allergènes, pas d’options, pas de tags, pas de composition. Ces éléments s’ajoutent plus tard, en masse, par les écrans dédiés.

- Les taux de TVA sont des propositions, modifiables ligne par ligne, jamais écrites sans confirmation. Le sélecteur affiche la description du taux, qui existe en base et limite les erreurs.

- L’indice de confiance est visible. Toute ligne sous 0,80 est surlignée et triée en tête.

- Les lignes non interprétées sont montrées, pas supprimées. Un silence sur une ligne perdue détruit la confiance dans tout l’import.

### 8.3.4 Budget

Le modèle économique retient 1,50 € par client et par mois pour l’ensemble des usages d’IA. L’analyse de carte est une opération rare — à la création, puis à une refonte de carte, soit tous les six à vingt-quatre mois — et non récurrente. Le budget peut donc être porté à trois ou quatre fois cette valeur pour cet usage sans impact sur le modèle, d’autant que le cache d’empreinte absorbe les tentatives répétées.

Garde-fou : cinq analyses par marchand et par mois glissant. Au-delà, message proposant les autres portes ou un accompagnement. Un compteur, pas un blocage dur.

## 8.4 La liste de démarrage

Composant persistant du back-office, visible tant que l’état est SETUP, réductible mais non masquable avant complétion. Elle est aussi le support du canal accompagné : le référent déploiement travaille sur exactement la même liste pendant une installation, ce qui garantit qu’un client accompagné et un client autonome arrivent au même état.

### Contenu

| Ordre | Tâche | Obligatoire | Complétion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Constituer votre carte | Oui | Automatique au premier produit actif complet |
| 2 | Activer votre caisse (moyen de paiement) | Oui | Automatique à l’acceptation du mandat |
| 3 | Installer l’application sur votre tablette | Non — information | Automatique au premier appairage |
| 4 | Ajouter votre équipe | Non | Automatique au deuxième utilisateur, ou passable |
| 5 | Ajouter votre logo | Non | Automatique au téléversement, ou passable |

La complétion se déduit, elle ne se déclare pas Aucune tâche n’est cochée manuellement, sauf celles explicitement passées avec un motif. Une tâche passe à done parce qu’un événement métier a eu lieu. Une liste que l’on coche soi-même ne mesure rien et ne détecte aucun blocage.

### Modèle de données

CREATE TABLE onboarding_tasks (

id            TEXT PRIMARY KEY,        -- onbt_xxx

merchant_id   TEXT NOT NULL,

code          TEXT NOT NULL,           -- menu | payment | device | team | logo

position      SMALLINT NOT NULL,

status        TEXT NOT NULL,           -- todo | in_progress | done | skipped

completed_at  TIMESTAMPTZ,

completed_by  TEXT,

skipped_reason TEXT,

metadata      JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',

created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

updated_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE (merchant_id, code)

);

CREATE INDEX ON onboarding_tasks (merchant_id, position);

## 8.5 États vides pédagogiques

Décision arbitrée, en rupture avec la version 1.0 qui proposait de masquer progressivement les fonctionnalités. Tout est visible dès le premier jour. Les raisons :

- Les remises sont opérationnelles dès la première commande — happy hour, menus, repas du personnel. Les masquer serait absurde.

- Les analyses vides vendent mieux qu’un menu absent. Un écran qui dit « vos chiffres apparaîtront ici après votre premier service » montre la valeur à venir ; une entrée de menu manquante ne montre rien.

- Masquer produit du support. « Où est X ? » est une question à laquelle un fondateur seul ne peut pas répondre cinquante fois.

Sur le risque d’espionnage industriel : il est faible et le masquage n’en est pas la parade. Un concurrent obtient une démonstration en dix minutes. Ce qui filtre réellement, c’est qu’un compte neuf ne contient aucune donnée, et que le mandat SEPA au passage en LIVE est un obstacle qu’un concurrent ne franchit pas.

| Écran | État vide | Message |
| --- | --- | --- |
| Analyses | Graphiques en pointillés, aucune donnée | « Vos chiffres apparaîtront ici dès votre premier service. » |
| Commandes | Liste vide | « Aucune commande pour l’instant. Votre première apparaîtra automatiquement. » |
| Clients | Liste vide | « Vos clients seront enregistrés au fil des commandes. » |
| Réservations (module actif) | Calendrier vide | « Aucune réservation. Partagez votre lien de réservation pour commencer. » |
| Module non souscrit | Page de présentation | Ce que fait le module, ce qu’il coûte, un bouton d’activation immédiate. Jamais un cadenas. |

Un module non souscrit ne doit jamais apparaître comme un bouton grisé. Le cadenas frustre ; la présentation vend.

## 8.6 Le premier service

Le moment le plus risqué de la relation. Une caisse qui bloque un vendredi soir efface plusieurs semaines de travail. Deux dispositifs, et un que la version 1.0 proposait à tort.

| Dispositif | Déclenchement | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Vérification avant service | Automatique, à la première ouverture de registre après le passage en LIVE | Cinq contrôles en dix secondes : au moins un moyen de règlement actif, produits sans prix, produits sans TVA, écran cuisine joignable si activé, tiroir détecté. Résultat en clair, avec la correction proposée pour chaque anomalie. Non bloquant. |
| Fenêtre de vigilance | Sept premiers jours après le passage en LIVE | Toute erreur technique sur ce marchand remonte en priorité haute dans les alertes internes, même sans signalement du client. |
| Message de veille — retiré | — | La version 1.0 prévoyait un courriel la veille du premier service. Impossible : le restaurateur ne renseigne nulle part cette date, et rien ne permet de la deviner. Remplacé par les tutoriels du back-office (§9.2). |

# 9. Phase 5 — Autonomie et extension

## 9.1 Grille d’autonomie

Pour chaque fonction majeure, sept questions doivent trouver réponse dans le produit. Une fonction dont une seule réponse manque produit une demande de support récurrente. Chaque « non » se traduit par un tutoriel — décision arbitrée : pas de dispositif d’aide sur mesure, pas de courriel, une page de tutoriel accessible depuis l’écran concerné.

| Question | Clôture de caisse | Remise sur une note | Rupture d’un produit |
| --- | --- | --- | --- |
| Sait-il qu’elle existe ? | Oui — visible dans le POS | Non — jamais présentée | Non |
| Comprend-il à quoi elle sert ? | Partiellement — l’enjeu fiscal n’est pas expliqué | Oui | Oui |
| Sait-il quand l’utiliser ? | Non — la fréquence obligatoire n’est pas dite | Oui | Oui |
| Sait-il comment faire ? | Oui | Oui | Oui |
| Sait-il lire le résultat ? | Non — l’écart de caisse n’est pas expliqué | Oui | Sans objet |
| Sait-il traiter le problème courant ? | Non — que faire d’un écart de 12 € ? | Non — plafond dépassé | Oui |
| Sait-il revenir en arrière ? | Non — et il ne peut pas, par construction | Oui | Oui |
| Verdict | Tutoriel indispensable | Tutoriel court | Rien à faire |

La grille doit être passée sur les vingt fonctions les plus utilisées avant d’envisager toute nouvelle fonctionnalité.

## 9.2 Tutoriels

Décision arbitrée : les explications vivent dans le back-office, pas dans des courriels qui se perdent. Format retenu : une page par sujet, accessible depuis un lien contextuel sur l’écran concerné et depuis un index unique.

| Sujet | Déclenché depuis | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Clôturer sa caisse et lire son rapport | Écran de clôture du POS, et après la première clôture | Haute — enjeu fiscal |
| Comprendre un écart de caisse | Rapport de clôture | Haute |
| Importer ou modifier sa carte | Liste de démarrage, écran menu | Haute |
| Annuler ou rembourser un ticket | Écran d’encaissement | Haute |
| Ajouter un membre d’équipe et son code | Écran équipe | Moyenne |
| Paramétrer une remise | Écran remises | Moyenne |
| Lire ses analyses | Écran analyses, après le premier service | Moyenne |
| Activer la commande en ligne | Page de présentation du module | Moyenne |

## 9.3 Les quatre déclencheurs d’extension

L’extension du revenu par client ne se provoque pas par campagne. Elle se déclenche sur un signal d’usage, au moment où le besoin est réel. Chaque proposition apparaît une seule fois — si elle est ignorée, elle ne revient pas.

| Signal | Module proposé | Fréquence | Formulation |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de salle configuré avec plus de 20 places | Réservation (+59 €) | Une seule fois | « Vous avez plus de 20 couverts. La réservation en ligne évite le téléphone pendant le service. » |
| Plus de 4 comptes utilisateurs créés | Planning (29 € + 2,50 €/salarié) | Une seule fois | « Vous êtes cinq. Le planning se cale sur votre activité réelle et suit votre masse salariale. » |
| Quelques mois après la souscription, si non intégré | Intégration marketplaces (+39 €) | Une fois | « Vos commandes de plateformes peuvent tomber directement en caisse, sans ressaisie. » |
| Quelques mois après la souscription, si non souscrit | HACCP (+35 €) | Une fois | « Vos relevés de température peuvent être horodatés et archivés automatiquement. » |

Le délai exact des deux dernières propositions est à caler à l’usage. Trois mois est un point de départ raisonnable : assez pour que l’exploitation soit stabilisée, pas assez pour que le client ait pris une habitude concurrente.

# 10. Le parcours accompagné

Ce mode répond au besoin de créer le compte avec le client, pendant un rendez-vous. Ce n’est pas un second tunnel, mais le même tunnel exécuté par un tiers habilité, avec une traçabilité renforcée.

## 10.1 Déroulé

| Moment | Ce qui se passe | Durée |
| --- | --- | --- |
| Avant | La demande de rendez-vous a fourni le nom, le type et la situation actuelle. Le compte est préparé en brouillon, la carte du client est chargée à l’avance. | Hors rendez-vous |
| Démonstration | Présentation sur la carte réelle du client, pas sur un restaurant fictif. | 30 min |
| Création | Le tunnel est exécuté à l’écran, devant le client. Le client se connecte lui-même : c’est lui le propriétaire dès la première seconde. | 3 min |
| Configuration | La liste de démarrage est parcourue ensemble. Import de la carte, appairage du matériel. | 2 à 6 h |
| Activation | Le client accepte lui-même le mandat SEPA. Cette action n’est jamais faite à sa place. | 5 min |
| Après | Compte rendu automatique : ce qui a été fait, ce qui reste, le numéro de support direct. | Automatique |

## 10.2 Le compte support à durée limitée

La pratique actuelle — créer le compte avec un mot de passe par défaut que le client change ensuite — pose trois problèmes : l’attribution des actions est cassée (deux personnes peuvent être le même utilisateur, ce qui compte dans un contexte de caisse), l’accès aux données des salariés et des clients n’a aucune base tracée, et le mot de passe par défaut n’est souvent jamais changé.

Un vrai mécanisme d’usurpation d’identité serait disproportionné. La solution retenue est plus légère : un compte support rattaché temporairement au marchand, comme un utilisateur normal de plus dans users_rights, avec un rôle administrateur et une date d’expiration sur la ligne de droits.

ALTER TABLE users_rights

ADD COLUMN expires_at     TIMESTAMPTZ,   -- NULL = permanent (cas normal)

ADD COLUMN granted_reason TEXT;          -- onboarding | support | incident

-- Le middleware d’authentification ignore une ligne expirée

-- Un job quotidien purge les lignes expirées depuis plus de 30 jours

### Règles

- 72 heures par défaut, renouvelable sur demande explicite du propriétaire depuis son espace.

- Bandeau permanent côté client : « Le support WelloResto a accès à votre espace jusqu’au [date]. Révoquer. » Un accès invisible est un accès non consenti.

- Traçabilité native : le référent est connecté en tant que lui-même, donc chaque écriture lui est attribuée. On distingue ce qu’il a fait de ce que le client a fait, sans mécanisme supplémentaire.

- Actions réservées au propriétaire : accepter le mandat SEPA, accepter les conditions générales, résilier, exporter les données personnelles des clients finaux.

- Aucun mot de passe par défaut n’existe jamais. Le client se connecte avec Google devant vous, ou reçoit un lien d’invitation avec un mot de passe aléatoire que personne ne voit.

## 10.3 Le client ne veut pas créer le compte sur place

Il arrive qu’un restaurateur préfère réfléchir. La démonstration ne doit pas être perdue. Le compte est préparé en brouillon avec la carte chargée et la configuration discutée, et un lien de reprise valable sept jours est envoyé : « Votre espace est prêt, il ne vous reste qu’à vous connecter. » L’effort déjà fourni devient un argument de retour, et la reprise se fait sans réexpliquer quoi que ce soit.

# 11. Spécifications transverses

Conventions existantes appliquées sans exception : identifiants texte préfixés, montants en centimes, horodatages en TIMESTAMPTZ UTC, migrations numérotées, décisions consignées dans docs/decisions.md.

## 11.1 Modèle de données

### Tables à créer

| Table | Préfixe | Rôle | Lot |
| --- | --- | --- | --- |
| signup_sessions | sgnp_ | État d’une création en cours, reprise d’abandon, attribution. Purge à 30 jours. | A |
| merchant_presets | prst_ | Archétypes versionnés. | A |
| onboarding_tasks | onbt_ | Liste de démarrage par marchand. | A |
| subscription_items | sbit_ | Lignes de facturation : pack, modules, quantités variables. | B |
| subscription_overrides | sovr_ | Dérogations commerciales, avec motif et auteur. | B |
| sepa_mandates | sepa_ | Référence de mandat, statut, dernier IBAN masqué, date d’acceptation. | B |

### Colonnes à ajouter

-- Lot A

ALTER TABLE merchant

ADD COLUMN activation_state   TEXT NOT NULL DEFAULT 'SETUP',

ADD COLUMN signup_channel     TEXT,        -- self_serve | assisted

ADD COLUMN signup_source      JSONB,

ADD COLUMN preset_code        TEXT,

ADD COLUMN preset_version     INT,

ADD COLUMN place_id           TEXT,

ADD COLUMN went_live_at       TIMESTAMPTZ;

ALTER TABLE users

ADD COLUMN auth_provider      TEXT NOT NULL DEFAULT 'password',

ADD COLUMN google_sub         TEXT UNIQUE;

-- email_verified_at existe déjà

ALTER TABLE users_rights

ADD COLUMN expires_at         TIMESTAMPTZ,

ADD COLUMN granted_reason     TEXT;

CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY uq_users_email_lower ON users (lower(email));

CREATE INDEX ON merchant (activation_state) WHERE activation_state <> 'LIVE';

-- Lot B

ALTER TABLE subscriptions

ADD COLUMN override_price_cents INT,      -- NULL = tarif de grille

ADD COLUMN billing_cycle        TEXT NOT NULL DEFAULT 'monthly',

ADD COLUMN current_period_end   TIMESTAMPTZ,

ADD COLUMN status               TEXT NOT NULL DEFAULT 'setup';

-- Lot C

ALTER TABLE brands ADD CONSTRAINT uq_brands_slug UNIQUE (slug);

ALTER TABLE merchant ADD CONSTRAINT fk_merchant_brand

FOREIGN KEY (brand_id) REFERENCES brands(brand_id) ON DELETE SET NULL;

Sur l’état par défaut activation_state vaut SETUP par défaut, et les marchands existants doivent être migrés en LIVE explicitement — sinon la migration suspendrait tout le parc actif. Une seule instruction à ne pas oublier dans le script de migration.

## 11.2 Inventaire des routes

| Route | Garde | Rôle | Lot |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /v1/public/signup-context | Publique, débit limité | Jeton de contexte depuis le configurateur | A |
| GET /v1/public/signup-context/{token} | Publique | Restituer le panier et le pack calculé | A |
| POST /v1/public/companies/resolve | Publique, débit limité | Résolution de l’entité légale (relais) | A |
| POST /v1/auth/google | Publique | Connexion ou création par jeton Google | A |
| POST /v1/signup | Publique, idempotente | Création transactionnelle complète | A |
| GET /v1/signup/resume | Utilisateur | Reprendre une création abandonnée | A |
| GET /v1/presets | Publique | Archétypes actifs avec leur résumé | A |
| POST /v1/auth/password/set | Utilisateur | Définir un mot de passe sur un compte Google | A |
| GET /v1/merchants/{id}/onboarding | Utilisateur | État de la liste de démarrage | A |
| POST /pos/create | + settings.manage | Établissement supplémentaire (garde ajoutée) | A |
| POST /v1/menu/import/ai-extract | catalog.manage | Analyse de carte, remplit la grille de saisie | B |
| GET /v1/subscriptions/preview | settings.manage | Simuler un changement de modules | B |
| POST /v1/subscriptions/items | settings.manage | Ajouter ou retirer un module | B |
| POST /v1/billing/sepa/setup | settings.manage | Créer l’intention de mandat SEPA | B |
| POST /v1/billing/portal | settings.manage | Session de portail client | B |
| POST /v1/merchants/{id}/preflight | Utilisateur | Contrôles avant service | B |
| POST /v1/brands | settings.manage | Créer une Marque | C |
| GET /v1/brands/slug-available | Utilisateur | Vérification d’unicité en direct | C |
| POST /v1/merchants/{id}/brand | settings.manage | Rattacher ou détacher | C |
| POST /v1/admin/access-grants | Interne | Accès support borné dans le temps | C |

## 11.3 Messages transactionnels

Tout passe par le fournisseur en place. Les courriels sont gratuits et illimités ; les SMS coûtent 0,05 € et sont refacturés 0,07 €. Le SMS est donc réservé aux cas où l’enjeu financier le justifie.

| Message | Canal | Déclencheur | Contenu utile |
| --- | --- | --- | --- |
| Bienvenue | Courriel | Compte créé | La prochaine action, une seule. Pas de présentation du produit. |
| Reprise de création | Courriel | Session abandonnée, à 1 h puis 24 h | Lien de reprise direct à l’écran atteint. |
| Rappel d’activation | Courriel | J+2 en SETUP sans mandat | Lien direct vers l’écran de moyen de paiement. Une seule fois. |
| Caisse activée | Courriel | Passage en LIVE | Confirmation, montant, date du premier prélèvement, lien de résiliation. |
| Facture | Courriel | Chaque échéance | Montant, détail des lignes variables, lien vers l’espace. |
| Premier échec de prélèvement | Courriel | Notification d’échec reçue | Informatif : que vérifier côté banque (changement, compte clos, mandat révoqué). Bouton « réessayer maintenant ». Aucune réclamation. |
| Relance d’impayé | Courriel | Chaque semaine tant que l’impayé subsiste | Date de suspension annoncée dès la deuxième relance. Déclencheur réévalué à l’envoi. |
| Second échec | Courriel + SMS | Nouvelle tentative échouée | Ouverture de la fenêtre de 14 jours, lien de mise à jour de l’IBAN. |
| Dernier avertissement | Courriel + SMS | 48 h avant la suspension | Date et heure précises, marche à suivre. |
| Suspension effective | Courriel | Fenêtre de 14 jours écoulée | Ce qui reste accessible, comment régulariser. |
| Bilan de la première semaine | Courriel | J+7 après le passage en LIVE | Chiffres réels. Aucune vente additionnelle. |
| Bilan du premier mois | Courriel | J+30 après le passage en LIVE | Chiffres du mois, comparaison avec la première semaine. |
| Bilan de la première année | Courriel | J+365 | Rétrospective annuelle. Moment naturel de proposition annuelle. |

Aucun message automatique n’est envoyé pendant les services — de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30, heure locale du marchand. Le fuseau et les horaires sont connus depuis la création.

## 11.4 Sécurité et protection des données

| Sujet | Règle |
| --- | --- |
| Base légale | Exécution du contrat pour les données de compte et d’exploitation. Consentement distinct et non pré-coché pour la prospection. |
| Données collectées | Strictement celles listées en §5.4. Aucun champ « au cas où ». |
| Sources publiques | Le répertoire des entreprises est public. La fiche de lieu est fournie par un tiers : son identifiant est conservé, rien de dérivé au-delà du nécessaire. |
| Conservation | Contrat actif : durée du contrat. Après résiliation : 12 mois pour l’exploitation, 6 ans pour les données fiscales. |
| Sessions abandonnées | Purgées à 30 jours. Une adresse collectée sans compte créé n’est pas un prospect exploitable indéfiniment. |
| Accès du support | Uniquement par rattachement borné et journalisé (§10.2). Aucun accès permanent, aucun mot de passe partagé. |
| Sous-traitance | Registre à jour : hébergement, messagerie, notifications, stockage de fichiers, prestataire de paiement, fournisseur de modèle de langage, cartographie. |
| Documents envoyés au modèle de langage | À mentionner explicitement dans la politique de confidentialité. Le fichier source est supprimé après traitement ; seuls le résultat structuré et l’empreinte sont conservés. |
| Clé Google Places | Exposée sur une page publique. Restriction par référent obligatoire avant mise en ligne du tunnel. |
| Exportabilité | Export complet accessible à tout moment, y compris après résiliation. Argument commercial autant qu’obligation. |

## 11.5 Correctifs de sécurité et de conformité

Cinq correctifs identifiés par l’audit. Trois relèvent du lot A, deux du lot B. Ils ne sont pas des sujets de parcours client, mais ils conditionnent la fiabilité de ce qui sera construit dessus.

### 11.5.1 Clé de signature fiscale — lot A

La clé est lue par os.Getenv sans aucune validation. Si elle est absente, la signature est produite avec une clé vide, sans erreur ni journal — donc reproductible par quiconque. L’audit confirme qu’elle est bien définie en production : le contrôle au démarrage est donc sans risque de blocage.

// internal/config — au chargement, aux côtés de PIN_PEPPER

if os.Getenv("FISCAL_SIGNING_KEY") == "" {

log.Fatal("FISCAL_SIGNING_KEY is not set")

}

### 11.5.2 Commandes refusées sans chaînage — lot A

Trois fonctions mènent une commande à state = 'CLOSED' ; seules deux écrivent dans la chaîne. Une commande refusée par le marchand reste à NULL sur empreinte, empreinte précédente et signature.

Décision N7 : option A — ajouter le chaînage dans DenyOrderLocal, en reprenant le bloc déjà présent dans les deux autres fonctions. Le choix se justifie par le risque : l’option alternative consistait à sortir le statut du périmètre fiscal, ce qui touchait la machine à états des commandes et dix emplacements de requêtes. L’option A est locale et sans effet de bord.

Ne rien reprendre sur l’historique Réécrire des empreintes existantes détruirait la chaîne — c’est précisément ce que l’inaltérabilité interdit. Les lignes antérieures restent à NULL, et cette décision est consignée dans docs/decisions.md avec sa date, sa justification et le périmètre exact des lignes concernées. En cas de contrôle, c’est cette trace écrite qui compte.

### 11.5.3 Garde sur la création d’établissement — lot A

Trois modifications indissociables, à livrer ensemble : ajouter RequirePermission(settings.manage) sur POST /pos/create ; basculer merchant.default_role_id de admin vers staff ; exposer le sélecteur de rôle dans le formulaire de création de membre. Livrer la première seule ne change rien, livrer la deuxième seule rend impossible la création d’un second administrateur.

### 11.5.4 Signature des appels entrants Stripe — lot C

La fonction de vérification est un bloc vide, jamais appelé. Aucun secret n’est configuré, aucune lecture de l’en-tête de signature n’a lieu, et la route n’a aucun middleware. N’importe qui connaissant l’URL peut poster un JSON imitant la structure d’événement et déclencher l’un des onze effets métier — dont l’insertion d’un paiement et le changement de statut d’une commande.

Reportée au lot C — décision assumée La recommandation initiale était de traiter ce point dans le lot B, en même temps que la facturation : le SEPA repose entièrement sur les événements entrants (facture créée, facture payée, échec de prélèvement, mandat mis à jour), et sans vérification l’état de facturation reste falsifiable par un tiers connaissant l’URL. L’arbitrage retenu (N9) est le report au lot C, sur la base d’un parc réduit et d’un risque jugé faible à court terme. Deux conditions rendent ce report acceptable : le chantier reste inscrit au lot C sans possibilité d’être repoussé plus loin, et il devient impératif avant toute montée en volume ou toute communication publique sur l’URL de rappel. C’est une demi-journée — vérification stricte, une variable d’environnement, un rejet en 400.

### 11.5.5 Validation du plan d’abonnement — lot B

Le plan n’est jamais vérifié contre la table des plans à l’insertion. Une ligne orpheline existe en production, sans plan correspondant. Ajouter la vérification applicative, et traiter la ligne orpheline dans le même passage.

## 11.6 Robustesse

| Risque | Traitement |
| --- | --- |
| Double soumission de la création | Clé d’idempotence obligatoire, réponse rejouée à l’identique pendant 24 h. |
| Échec partiel de la création | Transaction unique couvrant utilisateur, marchand, satellites, rôles, préréglage. En cas d’échec, annulation totale. |
| Adresse en conflit malgré l’index | Le conflit d’index est intercepté et traduit en message métier, jamais en erreur technique. |
| Indisponibilité de l’autocomplétion | Le composant est côté navigateur : en cas d’échec de chargement, bascule silencieuse sur la saisie manuelle en quatre champs. |
| Indisponibilité du répertoire des entreprises | Le SIRET passe en saisie manuelle, avec validation de format uniquement. |
| Échec de l’analyse de carte | Message explicite, proposition des autres portes. Jamais de résultat partiel écrit silencieusement. |
| Perte de réseau en cours de tunnel | Chaque écran persiste sa saisie à sa validation. Reprise sur tout appareil. |
| Événement de facturation reçu deux fois | Gestionnaires idempotents, journal des identifiants traités, vérification de signature. |
| Expiration de jeton en cours de tunnel | Il n’y a pas d’expiration côté client, seulement une réaction au refus. Le tunnel gère le refus en reprenant à l’écran atteint plutôt qu’en redirigeant vers la connexion. |

# 12. Lots et séquence

Charges en jours-homme pour une personne connaissant la base de code. Indicatives, à revoir au cadrage technique de chaque lot.

## 12.1 Lot A — Le verrou

Objectif : un restaurateur crée son compte et son établissement seul, en moins de trois minutes, et arrive en SETUP avec une configuration cohérente.

| Chantier | Effort | Note |
| --- | --- | --- |
| Unicité de l’adresse : migration, index, adaptation du login | 1 j | Bloquant. Aucun doublon en production, migration directe. |
| Clé de signature fiscale : contrôle au démarrage | 0,25 j | Trivial, à faire en premier. |
| Chaînage sur les commandes refusées | 0,5 j | Reprendre le bloc existant des deux autres fonctions. |
| Garde settings.manage + rôle par défaut staff + sélecteur de rôle à la création | 2 j | Les trois ensemble, jamais séparément. |
| Connexion Google : vérification du jeton, création, règles de rattachement | 3 j | Y compris l’écran de définition de mot de passe au premier accès POS. |
| Résolution d’entité légale : relais serveur, score déterministe, cache | 2 j | API gratuite, sans authentification. |
| Extension du composant d’autocomplétion + branchement dans les deux formulaires | 1 j | Le composant existe, il faut étendre ses champs. |
| Table des archétypes + application transactionnelle | 4 j | Le cœur de la promesse. Six archétypes à définir en contenu. |
| Endpoint POST /v1/signup transactionnel | 3 j | Réutilise la mécanique de création de marchand existante. |
| Tunnel front : trois écrans, reprise, états d’erreur | 5 j | Mobile en premier. |
| Liste de démarrage : table, déduction par événement, composant | 3 j |  |
| Site vitrine : trois sorties, jeton de contexte, prise de rendez-vous | 3 j |  |
| Total lot A | 27,75 j |  |

Critère de passage : cinq créations réelles observées de bout en bout, chronométrées, sans intervention.

## 12.2 Lot B — L’exploitation

Objectif : le client passe en LIVE seul, paie, modifie son abonnement, et importe sa carte depuis une photo.

| Chantier | Effort | Note |
| --- | --- | --- |
| Validation du plan à l’insertion + traitement de la ligne orpheline | 0,5 j |  |
| Abonnement composé : lignes, quantités variables, prorata, aperçu | 7 j |  |
| Dérogations commerciales : prix de remplacement, ouverture de module, motifs, écran interne | 3 j | Le mécanisme d’accès existe déjà ; c’est la traçabilité et l’interface qui manquent. |
| Mandat SEPA : composant intégré, portail client, machine à états | 5 j | Attention aux trois particularités de délai. |
| Cascade d’impayé : états, relances courriel et SMS, suspension | 2 j |  |
| Bandeau de mode configuration + refus d’ouverture de registre côté POS | 1,5 j |  |
| Changement de module en self-service | 3 j | Y compris la proposition de bascule de pack. |
| Analyse de carte : appel au modèle, cache d’empreinte, remplissage de la grille | 4 j | Greffe sur le pipeline existant. |
| Contrôles avant service | 1,5 j |  |
| États vides pédagogiques | 2 j | Travail de contenu autant que de code. |
| Total lot B | 29,5 j |  |

Critère de passage : trois clients autonomes atteignent le premier ticket réel sans intervention humaine.

## 12.3 Lot C — La structure

Objectif : les marques, le mode formation, et la fin des irritants.

| Chantier | Effort | Note |
| --- | --- | --- |
| Marques : création, slug, rattachement, contraintes de schéma | 4 j | Tout est à écrire côté écriture ; la lecture existe. |
| Établissement supplémentaire : préréglage, marque, proposition de copie de carte | 2 j |  |
| Compte support à durée limitée | 2 j | Deux colonnes, un job de purge, un bandeau. |
| Mode formation | 8 j | Le plus délicat : cohabitation avec quatre chaînes de hachage. Audit dédié préalable. |
| Moyens d’encaissement paramétrables | 4 j | Quatre listes en dur à unifier, dans quatre dépôts. |
| Tutoriels back-office | 4 j | Contenu majoritairement. |
| Vérification de signature des appels entrants Stripe | 0,5 j | Reportée du lot B par décision N9. Impérative avant toute montée en volume. |
| Vérification de signature Uber Eats (bloquer sur le résultat) | 0,25 j | La fonction calcule déjà, il suffit de rejeter. |
| Retrait de la colonne users.name | 1 j | Après stabilisation du login sur l’adresse. |
| Total lot C | 25,75 j |  |

Critère de passage : la part des créations autonomes dépasse 30 % des nouveaux clients.

## 12.4 Ordre à l’intérieur du lot A

Semaine 1   correctifs : unicité e-mail, clé fiscale, chaînage DENIED,

garde settings.manage + rôle par défaut + sélecteur

→ la base est saine avant d’y ajouter du public

Semaine 2   archétypes + POST /v1/signup + connexion Google

→ le tunnel existe côté serveur, testable au client HTTP

Semaine 3   tunnel front + résolution d’entité + autocomplétion étendue

→ le tunnel est utilisable de bout en bout

Semaine 4   liste de démarrage + site vitrine + observation des 5 créations

# 13. Décisions

Dix-sept arbitrages, à reporter dans docs/decisions.md au fil de leur implémentation.

| # | Question | Décision |
| --- | --- | --- |
| D1 | Où demander le moyen de paiement ? | En amont et en permanence, par un bandeau « Mode configuration » dans le back-office. Pas au moment de l’ouverture de caisse, qui est opérationnel. |
| D2 | Durée maximale en SETUP ? | 30 jours, puis DORMANT. Réactivable par simple connexion. |
| D3 | Le canal autonome donne-t-il accès aux trois packs ? | Oui. Les profils à contacter sont déterminés par les signaux, pas par une restriction d’offre. |
| D4 | La mise en service à 690 € est-elle proposée en autonome ? | Oui, en option visible et non poussée. |
| D5 | Contenu du pack Complet ? | Les cinq modules, et tout module futur à sa sortie. Une seule table de référence côté API. |
| D6 | Prix du HACCP ? | 35 €, définitif. |
| D7 | Analyse de carte : périmètre et budget ? | Nom, description, catégorie, prix, TVA proposée. Rien d’autre. Budget porté à 3–4× l’hypothèse, cache d’empreinte, cinq analyses par mois glissant. |
| D8 | La TVA est-elle imposée par le préréglage ? | Non. Le restaurateur choisit toujours. Les descriptions de taux existantes sont affichées dans le sélecteur. |
| D9 | Mode formation ? | À créer, mais en lot C. Sans lui, l’état SETUP interdit déjà toute commande. |
| D10 | Qui traite les demandes entrantes ? | Le fondateur, une équipe plus tard. Réponse rapide assumée, y compris en service. |
| N1 | Structure tarifaire de la borne ? | 189 € les mois 1 à 24, transfert de propriété au mois 24, 89 € les mois 25 à 36, puis 89 € avec engagement d’un an et reconduction tacite. Engagement total 36 mois, total client 5 604 €. Une seule transition, entièrement positive, au mois 25. |
| N2 | SIRET obligatoire ? | Oui — il l’est déjà en base. Pré-rempli automatiquement, saisie manuelle en repli. |
| N3 | Compte support à durée limitée ? | Oui, dès le lot C. Deux colonnes sur les droits, pas de mécanisme d’usurpation. |
| N4 | Quand passer en LIVE ? | À l’acceptation du mandat SEPA, pas au premier prélèvement réussi — qui met cinq jours. |
| N4b | La carte est-elle une condition de LIVE ? | Non. Le mandat SEPA est le seul verrou. Sans carte, la caisse s’ouvre sur un catalogue vide — la réalité se charge du rappel, aucune vérification n’est nécessaire. |
| N5 | Portée de la Marque ? | Types différents autorisés. Carte au niveau établissement uniquement. Slug généré automatiquement, modifiable à la création seulement. |
| N6 | Permission pour créer un établissement supplémentaire ? | settings.manage sur le marchand courant, celui du jeton en cours. |
| N7 | Commandes refusées sans empreinte ? | Option A : ajouter le chaînage dans la fonction de refus. Historique non repris, décision consignée. |
| N8 | Relance d’impayé ? | Courriel hebdomadaire jusqu’à suspension, déclencheur réévalué à l’envoi. SMS uniquement au second échec et 48 h avant suspension. Premier message informatif, sans réclamation. Bouton de nouvelle tentative dans le back-office. |
| N9 | Vérification de signature Stripe ? | Reportée au lot C, sur décision assumée : parc réduit, risque jugé faible à court terme. Devient impérative avant toute montée en volume. |

# 14. Chantiers futurs

Ce qui est explicitement reporté, et pourquoi. À consigner dans un fichier docs/chantiers-futurs.md pour ne pas être perdu.

| Chantier | Raison du report | Condition de reprise |
| --- | --- | --- |
| Indicateurs et plan de mesure | Toute modification du parcours entraînerait une modification des indicateurs. Instrumenter avant d’avoir figé le parcours produirait un travail à refaire. | Une fois le lot B livré et le parcours stabilisé. Les événements se posent alors aux endroits devenus propices. |
| Matrice de détection des blocages | Dépend entièrement des indicateurs. Sans mesure, aucun seuil de déclenchement n’est calibrable. | Après les indicateurs. |
| Signaux précoces de résiliation | Nécessite un historique et une plateforme d’administration qui n’existe pas. | À la création de la plateforme d’administration. |
| Plateforme d’administration interne | Aujourd’hui remplacée par l’accès direct en base. Devient nécessaire avec une équipe. | À l’arrivée d’une deuxième personne au support. |
| Carte partagée au niveau Marque | Un modèle d’héritage avec surcharges locales est un chantier à part entière. La copie d’établissement couvre 90 % du besoin. | À la demande explicite d’une franchise de plus de cinq établissements. |
| Assistance contextuelle conversationnelle | Réservée aux abonnés en LIVE, et à long terme. Objectif de maîtrise des coûts. | Après avoir mesuré les vraies questions posées au support pendant six mois. |
| Traduction de carte | Désactivée temporairement pour maîtriser les coûts. | À la demande client, sur un segment identifié. |
| Relances rédigées par IA | Les messages de relance sont génériques. L’IA n’y apporte rien qu’un gabarit ne fasse. | Aucune. |
| Parrainage entre restaurateurs | Suppose un parc et une satisfaction établis. | Au-delà de cinquante clients actifs. |

Fin du document. Version 2.0 — 9 septembre 2026. Cette version remplace intégralement la 1.0 du 18 août 2026, dont plusieurs recommandations ont été invalidées par l’audit technique du 8 septembre.